В рамках процесса учета фактических затрат ТОРО, необходимо своевременно отражать документы списания МТР и подтверждения трудозатрат для заказов ТОРО.

Для оперативного контроля ввода факта (подтверждения работ и списания МТР)  для деблокированных заказов ТОРО в системе SAP за прошедшее время необходимо использовать транзакцию IW38/IW39  в специальном формате.

Данный отчет необходимо формировать минимум раз в неделю Инженерам ТОиР и их руководителям в целях уменьшения накопления отставаний и своевременного финансового закрытия периода. Также данный отчет будет использоваться на еженедельных встречах на планерках с УК.

В случае выявления с помощью отчета не проведённых документов, их необходимо ввести в систему в кратчайшие сроки. Если мероприятие отменено, либо перенесено – необходимо закрыть заказ ТОРО и пометить на удаление, либо перенести его на более поздние сроки.

Запуск отчета для оперативного контроля факта по заказам ТОРО

- Запускаем транзакцию IW38 (либо IW39).

- Выбираем формат отчета «CONTROL– контроль заказов».

Для этого:

  - Нажимаем кнопку выбора формата

  - Очищаем поле «Создал». Выполняем.

  - В списке вариантов выбираем «CONTROL– контроль заказов»

- После выбора изменится селекционный экран, на котором необходимо актуализировать:

  - техническое место (прописать свое)

  - базисные сроки (устанавливаем в базисное окончание вчерашнюю дату):

- Запустить отчет на выполнение

- Откроется отчет в формате Excel. Переходим на лист «Формат». Далее можно работать. Проблемные заказы подсвечиваются красным цветом.

  - Для фильтрации заказов ТОРО по которым были запланированы подтверждения, но не введены - необходимо от фильтровать отчет по первому столбцу «Нет подтверждения работ»;

  - Для фильтрации заказов ТОРО по которым были запланированы подтверждения, но не введены - необходимо от фильтровать отчет по первому столбцу «Нет списания МТР»;

  - При необходимости Excel можно сохранить локально на ПК и отправить коллегам.

  - В случае потребности можно также скопировать перечень номеров заказов ТОРО и проанализировать их в новом окне SAP.