Приложение №21

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2021 г.  № ___________

РЕГЛАМЕНТ компании

«Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации

производственных активов»

№ ПП-07 Р-045 О УК версия 1

2021

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3

2.	Термины и сокращения	5

3.	Основные положения	8

4.	Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	9

5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	32

6.	Риски и контрольные процедуры	33

7.	Модели бизнес-процесса	44

8.	Нормативные ссылки	44

9.	Порядок внесения изменений	45

10.	Контроль и ответственность за исполнение регламента	45

11.	Список приложений	46

Назначение документа и область применения

Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур по постановке на учёт, консервации, расконсервации и выводу из эксплуатации ПА, а также регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов: «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА», «ПП-03-02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА», «ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА», «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА», «ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА», «ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)».

Задачами Регламента являются формализация процедур и описание используемых инструментов бизнес-процессов, описываемых в рамках границ настоящего Регламента.

Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и Управляемых обществ (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при проведении процесса формирования карточки объекта ВНА, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия настоящего Регламента все внутренние нормативно-распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.) Компании, описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

Границы действия регламента

Регламент применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP, если в документе не предусмотрено иное.

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и                                       АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,                                             АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемых бизнес-процессов.

Действие Регламента распространяется на процессы: постановки на бухгалтерский и технический учёт, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА.

Процесс учёта ввода в эксплуатацию объектов КС не входит в границы Регламента и выполняется в соответствии с требованиями к процессу ОП-03.02.40.02 «Ввод объекта КС в эксплуатацию» (п.4.7.1.4 Регламента).

Под Куратором ввода данных ВНА СП, УО, УК, Куратором договора СП, УО, УК в рамках Регламента понимается персонал ТОиР, в случае, когда служба ТОиР является материально ответственным лицом.

Действие Регламента распространяется на следующие бизнес-процессы:

ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА;

ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА;

ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА;

ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА;

ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА;

ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание основного средства и утилизация);

ПП-07.02.03.04 Планирование и согласование ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционные программы.

Процесс создания и изменения карточки объекта ВНА начинается с момента поступления пакета первичных документов и заканчивается созданием/внесением изменений в карточку объекта ВНА.

Процесс учёта поступления, ввода в эксплуатацию объекта ВНА начинается с момента поступления пакета первичной документации по поступлению основного средства (далее – ОС) и с момента утверждения программы оборудования, входящего в смету строек (в том числе оборудование взамен изношенного), и заканчивается подписанием и загрузкой документации по вводу в эксплуатацию объектов ВНА в АСУ ЭДО.

Процесс учёта арендованных объектов ВНА начинается с момента поступления пакета первичных документов по поступлению объектов ОС и НМА в лизинг/аренду, карточки ВНА и заканчивается проведением списания объекта ВНА с забалансового учёта.

Процесс консервации/расконсервации ПА начинается c момента получения перечня объектов, подлежащих консервации/расконсервации, уведомления о консервации/расконсервации ПА и заканчивается передачей заявок на изменение данных (статуса, плана ТОРО, производственного ресурса).

Процесс вывода ПА из эксплуатации начинается с момента получения назначенных мероприятий по выводу ПА, получения документа «Акт осмотра и списания объектов», данных об остаточной стоимости ВНА, перечня объектов, подлежащих списанию, и расчёта-обоснования стоимости восстановления. Заканчивается передачей заявок на изменение данных (статуса, плана ТОРО, производственного ресурса).

Порядок выполнения процесса ПП-07.02.03.04 Планирование и согласование ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционные программы установлен и описан в Регламенте Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

Термины и сокращения

Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| SAP Enable Now | Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA |
| SAP S/4HANA | В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия |
| Бизнес-процесс (процесс) | Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата |
| Внеоборотные активы | Активы, срок использования (погашения) которых составляет более одного года |
| Единица оборудования | Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или её части. Единица оборудования может иметь следующие пользовательские статусы: - «ВРБТ - В работе»; - «РЕЗР – В резерве»; - «ИСПР – Исправно». |
| Забалансовый счет | Счёт, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении ценностей, не принадлежащих Компании, но временно находящихся в его пользовании или распоряжении, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями |
| Завод планирующий ТОРО | Организационная единица, на которой планируются потребности ТОиР |
| Карточка объекта ВНА | Объект информационной системы, который используется для обработки данных |
| Ключевые показатели эффективности | Показатели, используемые на регулярной основе для измерения эффективности процессов или деятельности. Могут использоваться для анализа эффективности внутри Компании или в сравнении с другими компаниями отрасли |
| Код картины повреждения | Код, указываемый для определенного (заданного) отклонения повреждения ПА |
| Код части дефекта | Код, указываемый для определенного (заданного) отклонения значений параметров состояния ПА от нормативных значений |
| Контроллинговая единица | Является основной организационной единицей внутреннего учёта и отчётности. В рамках контроллинговой единицы ведётся полный учёт затрат и выручки |
| Сообщение ТОРО | Объект информационной системы, который используется для обработки данных в случае возникновения неисправностей или появления особых ситуаций для описания особых технических условий на объекте, создания заявки на выполнение необходимых мероприятий, документирования выполненной работы. Сообщение ТОРО может иметь следующие пользовательские статусы: - «ЗПРТ - Запрет на создание заказа»; - «СООТ - Сообщение открыто»; - «СОРА – Сообщение в работе»; - «СОЗА – Сообщение закрыто». |
| Регламент | Нормативный документ, устанавливающий порядок выполнения бизнес-процессов с указанием исходных данных, перечня и последовательности операций, сроков их выполнения, их исполнителей и выходных результатов |
| Роль | Совокупность полномочий, предоставляемых участнику процесса, необходимых для выполнения бизнес-задач в зоне его ответственности |
| Функция | Действия сотрудников, выполняемые при появлении заданного комплекса условий (событий) и направленные на получение требуемого результата |

Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| SAP ERP | System Analysis and Program Development Enterprise Resource Planning |
| АСУ ЭДО | Автоматизированная система управления электронным документооборотом |
| БДО | База данных оборудования |
| БООС | Будущие объекты основных средств |
| БУ | Бухгалтерский учет |
| ВНА | Внеоборотные активы |
| ИН-1 | Инвентаризационная опись основных средств |
| ИН-07 | Инвентаризационная опись незавершенного производства |
| ИН-08 | Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них |
| ИН-09 | Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них |
| ИН-10 | Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств |
| ИН-11 | Акт инвентаризации расходов будущих периодов |
| ИН-18 | Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов |
| ИНВ-22 | Приказ о проведении инвентаризации |
| Комиссия | Комиссия УО |
| КС | Капитальное строительство |
| КП | Контрольная процедура |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| МВЗ | Место возникновения затрат |
| МОЛ | Материально ответственное лицо |
| МРиКП | Матрица рисков и контрольных процедур |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| МФЦ | Многофункциональный центр |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НКС | Незавершенное капитальное строительство |
| НМА | Нематериальные активы |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НУ | Налоговый учет |
| ОВП | Оборудование вне производства |
| ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
| ОС | Основное средство |
| ОС-1 | Акт о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) |
| ОС-2 | Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств |
| ОС-3 | Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств |
| ОС-4 | Акт о списании объекта основных средств |
| ОС-6 | Инвентарная карточка учёта объекта основных средств |
| ОС-1а | Акт о приёме-передаче здания |
| ОС-4а | Акт о списании автотранспортных средств |
| ОС-4б | Акт о списании групп объектов основных средств |
| ОС-6а | Инвентарная карточка учёта объекта основных средств |
| ВН-ОС-5 | Акт осмотра и списания объектов |
| ПА | Производственный актив |
| ПД | Первичный документ |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| ПЭО | Планово-экономический отдел |
| РБП | Расход будущих периодов |
| РИК | Районный исполнительный комитет |
| СП | Структурное подразделение |
| СПИ | Срок полезного использования |
| СПП-элемент | Элемент структурного плана проекта |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТОРО | Техническое обслуживание ремонт оборудования |
| ТОС | Техническое основное средство |
| УК | Управляющая компания |
| УО | Управляемое общество |
| ЦИК | Центральный исполнительный комитет |

Основные положения

Процедуры, описанные в Регламенте, предназначены для своевременного занесения и актуализации информации о ПА по результатам проведения: ввода в эксплуатацию, консервации/расконсервации, вывода из эксплуатации ПА.

Процессы «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА», «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА», «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА», «ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА» описывают процедуры формирования и актуализации базы данных ОС посредством создания и изменения карточки/субкарточки объекта ВНА.

Карточка/субкарточка объекта ВНА является объектом информационной системы. Карточка/субкарточка объекта ВНА используется для отображения и обработки данных в случае поступления нововведенного объекта ВНА или в случае возникновения необходимости изменения данных по объекту ВНА.

При учете поступления, ввода в эксплуатацию ВНА укрупненно выделяются следующие шаги:

Создание карточки объекта ВНА/субкарточки объекта ВНА. Заполнение полей карточки объекта ВНА/субкарточки объекта ВНА на основе первичных документов. Проводится в соответствии с п.п. 4.7.1 – 4.7.2 Регламента.

Выполнение операций анализа, удаления и изменения карточки объекта ВНА/субкарточки объекта ВНА. Проводится в соответствии с п.п.4.7.3 – 4.7.5. Регламента.

Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО. Проводится в соответствии с п.4.7.6. Регламента.

Поступление и списание объекта с забалансового учёта. Проводится в соответствии с п.п.4.7.7 – 4.7.8. Регламента.

Процессы «ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА», «ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)» описывают процедуры формирования Сообщений ТОРО на консервацию, расконсервацию и демонтаж (утилизацию).

Основные поля Сообщения ТОРО

| Вид Сообщения ТОРО | Основные поля |
| --- | --- |
| A5 - Заявка на расконсервацию | Единица оборудования; Техническое место; Завод планирующий ТОРО; Группа планирования; Приоритет; Дата и время начала операции; Дата и время окончания операции; Причина повреждения; Дефект/отказ |
| А4 - Заявка на консервацию |  |
| AE - Заявка на осмотр оборудования |  |
| А2 – Сообщение о дефекте |  |
| A7 – Заявка на демонтаж |  |

При консервации/расконсервации ПА укрупненно выделяются следующие шаги:

Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией. Проводится в соответствии с п.4.8.1 Регламента.

Формирование и согласование приказа на консервацию/расконсервацию с последующей отправкой в группу учета ВНА МФЦ. Проводится в соответствии с п.4.8.2 Регламента.

Согласование Сообщения ТОРО с видом А4/А5. Согласование проводится на основе приказа на консервацию/расконсервацию. Проводится в соответствии с п.4.8.3. Регламента.

Формирование заявок на изменение НСИ. Проводится в соответствии с п.4.8.4. Регламента.

При выводе ПА из эксплуатации укрупненно выделяются следующие шаги:

Выпуск, согласование приказа на списание и подготовка акта о списании ПА с последующей отправкой документов в МФЦ для отражения списания. Проведение расчета стоимости узлов и агрегатов. Проводится в соответствии с п.4.9.1 Регламента.

Отражение выполнения демонтажа (утилизации) ПА в системе SAP S/4 HANA. Проводится в соответствии с п.4.9.2 Регламента.

Формирование заявок на изменение НСИ. Проводится в соответствии с п.4.9.3 Регламента.

Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

Цели бизнес-процессов

Целью процесса «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА» является ввод достоверной и актуальной информации об объекте ВНА в систему SAP S/4HANA.

Целью процесса «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА» является обеспечение своевременного и достоверного предоставления актуальной информации по поступлению и вводу в эксплуатацию объектов ВНА.

Целью процесса «ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА» является обеспечение своевременного и достоверного отражения информации по перемещению ВНА.

Целью процесса «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА» является своевременное и достоверное обеспечение актуальной информацией по учёту арендованных объектов ВНА.

Целью процесса «ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА» и является подготовка и согласование документов, проведение консервации/расконсервации ПА.

Целью процесса «ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)» является подготовка, согласование документов для списания ПА.

Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА» являются:

Проведение операции создания карточки/субкарточки объекта ВНА.

Проведение операции просмотра и анализа корректности карточки объекта ВНА.

Проведение операции изменения/удаления карточки объекта ВНА.

Задачами процесса «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА» являются формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО.

Задачами процесса «ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА» являются проведение формирования и согласования сопроводительной документации при выполнении консервации/расконсервации ПА;

Задачами процесса «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА» являются проведение поступления и списания объектов аренды с забалансового учета.

Задачами процесса «ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА» являются:

Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией.

Формирование заявки на осмотр/ремонт ПА/изменение НСИ.

Проведение формирования и согласования сопроводительной документации при выполнении консервации/расконсервации ПА.

Задачами процесса «ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)» являются:

Проведение формирования и согласования сопроводительной документации при выполнении списания ОС.

Формирование заявки на демонтаж ПА/изменение НСИ.

Перечень процедур бизнес-процессов

Перечень процедур представлен в моделях бизнес-процессов (Раздел 7 Регламента).

Роли и обязанности в рамках бизнес-процессов

Перечень функциональных ролей, задействованных в рамках процессов и их обязанности представлены в Таблице №3.

Функциональные роли

| № п/п | Функциональная роль | Основная обязанность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куратор по вводу данных ВНА СП Куратор по вводу данных ВНА УО Куратор по вводу данных ВНА УК | Создание карточки объекта ВНА; Создание субкарточки ВНА; Просмотр и анализ корректности карточки объекта ВНА; Удаление карточки ВНА. |
| 2 | Куратор договора УК Куратор договора УО Куратор договора СП | Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО; Оформление поступления объекта на забалансовый учёт; Проверка и списание объектов аренды с забалансового учёта. |
| 3 | Инженер ТОиР УО | Формирование приказа о консервации/расконсервации ПА; Формирование Сообщения ТОРО с видом А2; Определение необходимости утилизации ПА; Принятие решения об утилизации ПА; Формирование Сообщение ТОРО с видом А7 |
| 4 | Главный инженер ТОиР УО | Согласование приказа о консервации/расконсервации ПА; Согласование приказа о списании ПА. |
| 5 | Управляющий директор УО | Подписание и утверждение приказа о консервации/расконсервации ПА; Подписание и утверждение приказа о списании ПА. |
| 6 | Координатор ТОиР УО | Согласование Сообщения ТОРО с видом А4/А5. |
| 7 | Планировщик ТОиР УО | Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией; Формирование Сообщения ТОРО с видом АЕ; Формирование заявок на изменение НСИ. |
| 8 | Комиссия УО | Формирование приказа на списание ПА и акта осмотра и списания объекта ОС |
| 9 | Специалист ПТО | Создание заявки на консервацию/расконсервацию оборудования |
| 10 | Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ | Просмотр и анализ корректности карточки/субкарточки ВНА; Изменение карточки объекта ВНА; Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО; Поступление объекта на забалансовый учет; Проверка и списание объектов аренды с забалансового учета. |

Результаты бизнес-процессов

Результаты бизнес-процесса «Создание и изменение карточки ВНА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карточка/субкарточка объекта ВНА | ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию объекта ВНА ПП-03.06.01.03 Учёт транспортного налога ПП-03.06.01.02 Учёт земельного налога ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию ОП-03.02.40.01 Подготовка закрытия периода для затрат КС ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ ПП-03.02.01.03 Учёт перемещения ВНА ПП-03.02.01.06 Учёт амортизации объектов ВНА ПП-03.06.01.01 Учёт налога на имущество |

Результаты бизнес-процесса «Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт ввода компонента ОС (запасной части) в эксплуатацию | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов |
| 2 | ОС-1, ОС-1а, ОС-3, ОС-6, ОС-6а | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов |

Результаты бизнес-процесса «Учёт перемещения ВНА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнено отражение консервации/расконсервации | - |
| 2 | Выполнена смена МОЛ | - |
| 3 | Выполнена смена местоположения | - |
| 4 | Перемещение ВНА между МВЗ выполнено | - |

Результаты бизнес-процесса «Учёт арендованных объектов ВНА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка на необходимость списания | - |
| 2 | Списание объекта с забалансового учёта | - |

Результаты бизнес-процесса «Консервация/расконсервация ПА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на изменение статуса единиц оборудования | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 2 | Заявка на корректировку плана ТОРО | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 3 | Заявка на изменение производственных мощностей основного и вспомогательного производства | УП-03.03.05.01 Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства |
| 4 | Приказ о консервации/расконсервации | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов |

Результаты бизнес-процесса «Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на корректировку плана ТОРО | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 2 | Заявка на корректировку нормативов обслуживания | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 3 | Заявка на создание единицы оборудования (узла) | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 4 | Заявка на изменение статуса единицы оборудования | ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР |
| 5 | Заявка для реализации требования о внесении изменения в производственный ресурс | УП-03.03.05.01 Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства |
| 6 | Приказ на списание | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов |
| 7 | Расчёт- обоснование стоимости восстановления | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов |

Входы бизнес-процессов

Входы бизнес-процесса «Создание и изменение карточки ВНА»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование создания карточки объекта ВНА (в том числе и для ОВП) | Куратор по вводу данных ВНА |
| 2 | Пакет документов по созданию ВНА | ПП-07.05.03 Формирование и потребление оборотного фонда (Инженер ТОиР УО) |
| 3 | Пакет документов по приёму/передаче в аренду ОС | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ) |
| 4 | Необходимость изменения карточки объекта ВНА | ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА, ПП-03.06.01.01 Учёт налога на имущество, ПП-03.06.01.02 Учёт земельного налога, ПП-03.06.01.03 Учёт транспортного налога (Бухгалтера по учёту ОС, НМА, НКС) |

Входы бизнес-процесса «Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пакет документов по приобретению объектов основных фондов | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ, осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |
| 2 | Пакет документов по безвозмездному поступлению ОС/НМА | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ, осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |
| 3 | Пакет документов по поступлению ОС/НМА в виде вклада в УК | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ, осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |
| 4 | Карточка объекта ВНА | ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА (Куратор по вводу данных ВНА) ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию (Специалист по управлению затратами инвестиционного проекта УО) ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА (Куратор договора СП, УО, УК) |
| 5 | Карточка БООС | ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию (Специалист по управлению затратами инвестиционного проекта УО) |
| 6 | Бухгалтерский документ ввода в эксплуатацию ВНА | ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию (Специалист по управлению затратами инвестиционного проекта УО) |
| 7 | Бухгалтерский документ ввода в эксплуатацию арендованного ВНА | ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА (Куратор договора СП, УО, УК) |

Входы бизнес-процесса «Учёт перемещения ВНА»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пакет документов по постановке/снятию объекта ОС на регистрацию | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |
| 2 | Пакет документов по внутреннему перемещению ОС/МОС | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |
| 3 | Пакет документов по приему/передаче в аренду ОС | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |

Входы бизнес-процесса «Учёт арендованных объектов ВНА»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карточки объекта ВНА | ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА (Куратор по вводу данных ВНА) |
| 2 | Пакет документов по приёму/передаче в аренду/лизинг ОС | ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов (Сотрудник МФЦ осуществляет проверку отраженных операций в Системе SAP S/4HANA) |

Входы бизнес-процесса «Консервация/расконсервация»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов, подлежащих консервации и расконсервации | УП-03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы |
| 2 | Уведомление о консервации/расконсервации | УП-03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы |
| 3 | Перечень объектов, подлежащих консервации | ПП-07.05.03 Формирование и потребление оборотного фонда (Планировщик ТОиР УО) |

Входы бизнес-процесса «Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов, подлежащих списанию | ПП-07.05.03 Формирование и потребление оборотного фонда (Планировщик ТОиР УО) |
| 2 | Акт осмотра и списания объекта ВН-ОС-5 | ПП-07.03.03.01 Выполнение и фактический учет воздействий (Исполнитель работ ТОиР УО и Инженер ТОиР УО) |
| 3 | Расчёт-обоснование стоимости восстановления | ПП-07.05.03 Формирование и потребление оборотного фонда (Планировщик ТОиР УО) |
| 4 | Отчёт о запасе ВНА | ПП-03.02.01.06 Учёт амортизации объектов ВНА (Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ) |
| 5 | Документы для назначения корректирующих мероприятий | ПП-11.02.03 Управление проверками и аудитами в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (Аудитор) |

Описание процедуры «Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА»

Создание карточки объекта ВНА

Куратор по вводу данных ВНА УО, УК, СП, (далее – Куратор по вводу данных ВНА) получают пакет первичных документов по созданию ВНА (Паспорт ПА, Договор купли-продажи ПА, Товарно-транспортная накладная, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон). Куратор по вводу данных ВНА создает карточку объекта ВНА в системе SAP S/4HANA автоматически, в соответствии с п.4.7.1.2 Регламента, или вручную, в соответствии с п.п.4.7.1.3 – 4.7.1.5 Регламента. Карточка объекта ВНА создается на основе пакета первичных документов по созданию ВНА, поступающего в бумажном формате.

Куратор по вводу данных ВНА инициирует автоматическое создание карточки объекта ВНА в модуле SAP PM «Техническое обслуживание и ремонт». Куратор по вводу данных ВНА запускает автоматическое создание карточки компонента на основе наследующихся данных из соответствующей единицы оборудования. Карточка учёта объектов НКС/РБП (НКС) создается автоматически в модуле PS «Управление инвестициями» на основе данных из соответствующих полей СПП-элемента.

Куратор по вводу данных ВНА создает карточку объекта ВНА вручную при:

вводе в эксплуатацию объектов ВНА, созданных в результате выполнения инвестиционных мероприятий (завершения строительства, ввода в эксплуатацию объектов КС, ОВП);

поступлении объекта операционной аренды на забалансовый учёт;

поступлении объекта, принятого в бессрочное пользование, на забалансовый учёт;

безвозмездном поступлении ВНА;

укрупнении объектов ОС (объединение нескольких объектов ОС в один);

оприходовании инвентаризационных излишков;

разукрупнении (выделение стоимости объекта и ее перенос на отдельно созданную новую карточку, применяется в размежевании земельных участков);

реклассификации ВНА (исправление ошибки некорректного отнесения ВНА к классу, перенос в корректный класс);

поступлении ВНА в УК.

При создании карточки объекта ВНА на проекты КС Куратор по вводу данных ВНА передает карточку объекта ВНА специалисту по управлению затратами инвестиционного проекта УО для проведения переноса накопленной стоимости с карточки БООС, НКС на карточку объекта ВНА. Перенос накопленной стоимости осуществляется в соответствии с требованиями к процессу «ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию». После выполнения функций данного процесса необходимо перейти к п.4.7.6 Регламента.

При создании карточки объекта ВНА вручную, Куратор по вводу данных копирует уже существующую карточку объекта ВНА или начинает создание нового объекта с пустыми полями. После создания карточки объекта ВНА необходимо выполнить п.4.7.3 Регламента.

Создание карточки объекта ВНА

| Шаг ПП-03.02.01.01.010 | Создание карточки объекта ВНА |
| --- | --- |
| Входная информация | Пакет документов по созданию ВНА: Паспорт ПА (внесистемный) Договор купли-продажи ПА (внесистемный) Товарно-транспортная накладная (внесистемный) Руководство по эксплуатации (внесистемный) Гарантийный талон (внесистемный) Протоколы испытаний ПА (внесистемный) |
| Исполнитель | Куратор по вводу данных ВНА |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Создание карточки объекта ВНА автоматически или вручную в разрезе классов модуля FI-AA «Учёт основных средств» |
| Результаты выполнения работ | Сформированная карточка объекта НКС (системный) Сформированная карточка объекта ВНА (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения пакета документов по созданию карточки объекта ВНА |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Создание субкарточки объекта ВНА

Субкарточка объекта ВНА (Субномер основного средства) для ОС создается при полной/частичной передаче ОС в аренду или при безвозмездном пользовании в системе SAP S/4HANA. Субкарточка создается на основе пакета документов по приёму/передаче в аренду ОС (Ведомость учета арендованных ОС, Справка ПЭО о способе начисления амортизации, Справка о балансовой стоимости ПА, Договор аренды и др.), поступающего в электронном формате в соответствии с требованиями к процессу «ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов» от Сотрудника МФЦ.

Куратор по вводу данных ВНА отражает передачу ОС в аренду или безвозмездное пользование при помощи создания субкарточки объекта ВНА, в которую автоматически переносятся данные с Карточки ОС. При необходимости, Куратор по вводу данных ВНА вносит уточняющие корректировки в создаваемую субкарточку

Субкарточке объекта ВНА присваивается такой же инвентарный номер, как и инвентарный номер ОС, к карточке которого была создана субкарточка. Системный субномер присваивается автоматически как следующий свободный порядковый номер.

Создание субкарточки объекта ВНА

| Шаг ПП-03.02.01.01.020 | Создание субкарточки объекта ВНА |
| --- | --- |
| Входная информация | Пакет документов по приёму/передаче в аренду ОС: Ведомость учета арендованных ОС (внесистемный) Справка ПЭО о способе начисления амортизации (внесистемный) Справка о балансовой стоимости ПА (внесистемный) Договор аренды (внесистемный) Акт приема-передачи к договору аренды (внесистемный) Пакет документов по приёму/передаче ОС на иждивение: Договор поставки/Договор на выполнение работ/Договор на оказание услуг (внесистемный) Акт приема-передачи к договору поставки/договору на выполнение работ/договору на оказание услуг (внесистемный) |
| Исполнитель | Куратор по вводу данных ВНА |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Создание субкарточки объекта ВНА при полной/частичной передаче ОС в аренду или безвозмездное пользование |
| Результаты выполнения работ | Сформированная субкарточка объекта ВНА (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения пакета документов по приему/передаче в аренду ОС |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Просмотр и анализ корректности карточки/субкарточки объекта ВНА

После создания карточки/субкарточки объекта ВНА, Куратор по вводу данных ВНА проводит анализ корректности данных карточки/субкарточки объекта ВНА в системе SAP S/4HANA. Если выявлено, что карточка/субкарточка объекта ВНА создана ошибочно Куратор по вводу данных ВНА выполняет процедуру, описанную в п.4.7.5.4 Регламента.

МОЛ ТОиР формирует справку о классификации основных средств (для карточки объекта ВНА) и передает сотруднику фронт-офиса для последующей проверки Бухгалтером по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее – Бухгалтер по учету).

При вводе в эксплуатацию арендованного ВНА (для субкарточки объекта ВНА) Куратор договора УК, УО, СП (далее – Куратор договора) передает сотруднику фронт-офиса договор и акту приема-передачи имущества в аренду для последующей проверки Бухгалтером по учету.

После поступления пакета первичных документов Бухгалтер по учету выполняет проверку правильности заполнения полей карточки/субкарточки объекта ВНА. Состав пакета первичных документов представлен в Таблице №17.

При наличии замечаний Бухгалтер по учету вносит корректировки в карточку/субкарточку объекта ВНА. При выявлении ошибочного создания карточки/субкарточки объекта ВНА Бухгалтер по учету оповещает Куратора по вводу данных ВНА, который выполняет удаление карточки/субкарточки объекта ВНА в соответствии с п.4.7.5.4 Регламента.

При отсутствии замечаний выполняются следующие действия:

если объект ВНА не является арендованным или не находится в лизинге, необходимо выполнить п.4.7.6 Регламента;

если объект является арендованным или находится в лизинге, необходимо выполнить п.4.7.7 Регламента.

Просмотр и анализ корректности карточки/субкарточки объекта ВНА

| Шаг ПП-03.02.01.01.030 | Просмотр и анализ корректности карточки объекта ВНА |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Субкарточка объекта ВНА (системный) Пакет документов по созданию ВНА: Справка о классификации основных средств, введенных в эксплуатацию (внесистемный) Пакет документов по приёму/передаче в аренду ОС: Ведомость учета арендованных ОС (внесистемный) Справка ПЭО о способе начисления амортизации (внесистемный) Справка о балансовой стоимости ПА (внесистемный) Договор аренды (внесистемный) Акт приема-передачи к договору аренды (внесистемный) Пакет документов по приёму/передаче ОС на иждивение: Договор поставки/Договор на выполнение работ/Договор на оказание услуг (внесистемный) Акт приема-передачи к договору поставки/договору на выполнение работ/договору на оказание услуг (внесистемный) |
| Исполнитель | Куратор по вводу данных ВНА Бухгалтер по учету МОЛ ТОиР Куратор договора |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проведение проверки корректности заполнения полей карточки/субкарточки объекта ВНА в соответствии с первичными документами |
| Результаты выполнения работ | Проверенная в соответствии с первичной документацией карточка объекта ВНА (статус – Проверена) Проверенная в соответствии с первичной документацией Субкарточка объекта ВНА (статус – Проверена) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Изменение карточки объекта ВНА

Изменение карточки/субкарточки объекта ВНА осуществляется с целью актуализации данных по результатам проведения следующих операций:

Модернизация/реконструкция объектов ВНА;

Перемещение объектов ВНА;

Инвентаризация.

Внесение изменений в карточку/субкарточку объекта ВНА осуществляется Бухгалтером по учету при получении запроса на изменение данных ВНА или по мере поступления документов, перечисленных в Таблице №18.

При выявлении ошибочного (некорректного) создания карточки/субкарточки объекта ВНА Бухгалтер по учету оповещает Куратора по вводу данных ВНА, который выполняет блокировку карточки/субкарточки объекта ВНА, в соответствии с п.4.7.5.1-4.7.5.3 Регламента.

Изменение карточки/субкарточки объекта ВНА

| Шаг ПП-03.02.01.01.080 | Изменение карточки объекта ВНА |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Субкарточка объекта ВНА (системный) Карточка объекта НКС (системный) При модернизации/реконструкции объекта ВНА: Акт о выполненных работах на объекте (внесистемный) При перемещении объекта ВНА: Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2) При инвентаризации объекта ВНА: Протокол ЦИК (ИН-11) (внесистемный) с приложением к нему: - Протокола РИК (ИН-07) - Инвентаризационной описи основных средств (ИНВ-1) - Сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов (ИНВ-18) - Приказа о проведении инвентаризации (ИНВ-22) |
| Исполнитель | Бухгалтер по учету |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Изменение данных карточки/субкарточки объекта ВНА |
| Результаты выполнения работ | Скорректированная карточка объекта ВНА (статус – Изменена) Скорректированная субкарточка объекта ВНА (статус – Изменена) Скорректированная карточка объекта НКС (статус – Изменена) При модернизации/реконструкции: Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Удаление (блокировка) карточки объекта ВНА

Если по карточке/субкарточке объекта ВНА ранее проводились проводки, но при этом необходимо запретить дальнейшее проведение операций по ней, Куратор по вводу данных ВНА может заблокировать карточку/субкарточку объекта ВНА.

Блокировка карточки/субкарточки объекта ВНА для ограничения проводок поступления, выполняется в следующих случаях:

объект был создан по ошибке, но по нему уже были выполнены проводки (удаление карточки в этом случае невозможно);

при возврате части объекта из аренды/безвозмездного пользования.

Блокировка карточки/субкарточки объекта ВНА выполняется Куратором по вводу данных ВНА с обязательным оповещением Бухгалтера по учету о необходимости блокировки карточки/субкарточки объекта ВНА. После блокировки карточки/субкарточки объекта ВНА Куратор по вводу данных ВНА, при необходимости, может создать новую (корректную) карточку/субкарточку объекта ВНА в соответствии с п.4.7.1-4.7.2 Регламента.

Если по карточке/субкарточке объекта ВНА ранее не проводились проводки, при выявлении факта ошибочного создания карточки/субкарточки объекта ВНА, Куратор по вводу данных ВНА проводит операцию удаления данной карточки/субкарточки объекта ВНА. После Куратор по вводу данных ВНА, при необходимости, создает новую карточку/субкарточку объекта ВНА в порядке, указанном в п. 4.7.1. и 4.7.2.

Удаление карточки объекта ВНА

| Шаг ПП-03.02.01.01.040 Шаг ПП-03.02.01.01.050 | Блокировка карточки объекта ВНА Удаление карточки объекта ВНА |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Субкарточка объекта ВНА (системный) |
| Исполнитель | Куратор по вводу данных ВНА |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | При выявлении факта ошибочного создания карточки/субкарточки объекта ВНА проведение операции удаления данной карточки/субкарточки объекта ВНА |
| Результаты выполнения работ | Удаленная карточка объекта ВНА (статус – Удалена) Удаленная субкарточка объекта ВНА (статус – Удалена) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО

После получения пакета документов и анализа корректности карточки/субкарточки объекта ВНА (п. 4.7.3 Регламента), или после внесения изменений (п.4.7.4 Регламента), Бухгалтер по учету выполняет проверку первичных документов и отражает в системе хозяйственную операцию. Постановка на учёт объекта ВНА выполняется в соответствии с требованиями к процессу «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА».

По результатам постановки на учет объекта ВНА осуществляется проверка выполненных операций:

ввода в эксплуатацию объектов ВНА;

модернизации/реконструкции объектов ВНА;

перемещения объектов ВНА;

отражения в учете результатов инвентаризации.

Включая операции, отраженные во входящих процессах «ОП-03.02.40.02 Ввод объекта КС в эксплуатацию», «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки объекта ВНА», «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА».

Бухгалтер по учету формирует и направляет на электронное подписание следующие документы:

- Ввод в эксплуатацию объектов ВНА:

ОС-1 «Акт о приёме-передачи основных средств»;

ОС-1а «Акт о приёме-передаче здания (сооружения)»;

Акт ввода компонентов основного средства (запасных частей) в эксплуатацию.

- Модернизация/реконструкция объектов ВНА:

ОС-3 «Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО

| Шаг ПП-03.02.01.02.070 | Формирование и передача документов по вводу объекта в эксплуатацию ВНА в АСУ ЭДО |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Субкарточка объекта ВНА (системный) Справка о классификации основных средств, введенных в эксплуатацию В случае необходимости выделения компонентов: Справка о стоимости компонентов от поставщика, товарная-накладная или УПД на дату поставки (копия) Расчет стоимости компонентов или иной документ, утвержденный в методике компонентного учета Акт ввода компонентов основного средства (запасных частей) в эксплуатацию |
| Исполнитель | Бухгалтер по учету |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование, распечатывание и передача (загрузка) сканов первичных документов по вводу объекта ВНА в эксплуатацию в АСУ ЭДО. Формирование печатных форм в формате PDF/интерактивного PDF |
| Результаты выполнения работ | Скорректированная карточка объекта ВНА (статус – Изменена) Скорректированная субкарточка объекта ВНА (статус – Изменена) Акт о приёме-передачи основных средств (ОС-1) (системный) Акт о приёме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а) (системный) Акт ввода компонентов основного средства (запасных частей) в эксплуатацию |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется после 10-го числа каждого месяца не более 1 (одного) рабочего дня |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA АСУ ЭДО |

По результатам загрузки документов в АСУ ЭДО Комиссия по вводу объектов в эксплуатацию подписывает первичные документы. Подписание первичных документов выполняется в соответствии с требованиями к процессу «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА».

Подписанные первичные документы передаются в МФЦ в соответствии с Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» и Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ.

Поступление объекта на забалансовый учёт

По результатам анализа корректности данных карточки объекта ВНА, выполненной в соответствии с п.4.7.3 Регламента, Куратор договора создает карточку объекта ОС, принятого в операционную аренду, в системе SAP S/4HANA. Карточка объекта ОС создается на основании данных договора аренды (либо Договора поставки/Договора на выполнение работ/Договора на оказание услуг) и акт приёма-передачи к договору.

Куратор договора создает карточку объекта ОС путем копирования данных с уже существующей карточки – «по образцу».

После получения пакета документов и анализа корректности карточки/субкарточки объекта ВНА (п. 4.7.3 Регламента) Бухгалтер по учету выполняет проверку первичных документов и осуществляет постановку на забалансовый учёт объекта ВНА.

Поступление объекта на забалансовый учёт

| Шаг ПП-03.02.01.08.020 | Поступление объекта на забалансовый учёт |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Договор аренды (системный) Акт приема-передачи к договору аренды (внесистемный) Ведомость учета арендованных ОС (внесистемный) Справка ПЭО о способе начисления амортизации (внесистемный) Справка о балансовой стоимости ПА (внесистемный) Договор поставки/Договор на выполнение работ/Договор на оказание услуг (внесистемный) Акт приема-передачи к договору поставки/договору на выполнение работ/договору на оказание услуг |
| Исполнитель | Куратор договора Бухгалтер по учету |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Отражение операции поступления объекта ВНА на забалансовый счёт. Создание карточки объектов ОС, принятых в операционную аренду, на основании данных договора аренды и акта приёма-передачи имущества в аренду |
| Результаты выполнения работ | Сформированная карточка объекта ОС (бухгалтерский документ поступления на забаланс) (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4 HANA |

Проверка и списание объектов аренды с забалансового учёта

Ежемесячно непосредственно перед закрытием отчетного периода Куратор договора, проводит проверку наличия оснований для списания объектов ВНА с забалансового учёта. Для этого проверяется:

наличие пакета документов по прекращению договора аренды и его соответствие карточке объекта ВНА в системе SAP S/4HANА;

наличие действующего договора операционной аренды для остальных объектов ВНА, учитываемых на забалансовом счёте.

При наличии оснований для списания объекта ВНА с забалансового учета, Куратор договора предоставляет Акт приема-передачи к договору аренды (либо договору поставки/договору на выполнение работ/договору на оказание услуг) Бухгалтеру по учету. Списание объекта ВНА с забалансового учета проводится Бухгалтером по учету в соответствии с требованиями к процессу «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА».

Проверка и списание объектов аренды с забалансового учёта

| Шаг ПП-03.02.01.08.030 | Проверка и списание объектов аренды с забалансового учёта |
| --- | --- |
| Входная информация | Карточка объекта ВНА (системный) Пакет документов по прекращению договора аренды/ договора бессрочного пользования: Ведомость учета арендованных ОС (внесистемный) Договор аренды (внесистемный) Акт приема-передачи к договору аренды (внесистемный) Договор поставки/Договор на выполнение работ/Договор на оказание услуг (внесистемный) Акт приема-передачи к договору поставки/договору на выполнение работ/договору на оказание услуг |
| Исполнитель | Куратор договора Бухгалтер по учету |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверка наличия оснований для списания объектов ВНА с забалансового учёта. Списание объектов ВНА с забалансового учёта при наличии оснований |
| Результаты выполнения работ | Сформированный бухгалтерский документ списания объекта с забалансового учёта (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Консервация/расконсервация ПА»

Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией

Специалист ПТО УО (далее – Специалист ПТО) формирует Сообщение ТОРО в соответствии с требованиями к процессу «ПП-07.01.02.03 Консервация/расконсервация ПА». Далее Сообщения ТОРО рассматриваются Планировщиком ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР).

После получения в формате бумажного документа перечня ПА, подлежащих консервации/расконсервации, и Сообщения ТОРО со статусом «СООТ», Планировщик ТОиР просматривает перечень Сообщений ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» и анализирует состояние ПА. Анализ состояния ПА осуществляется, путем выгрузки всех сообщений о дефектах на указанный ПА и его узлы (Сообщение ТОРО с видом «A2 – Сообщение о дефекте»). В карточке технического места Планировщик ТОиР заполняет адресные данные.

Для подтверждения наличия/отсутствия дефектов Планировщик ТОиР на все ПА, указанные в перечне, формирует Сообщение ТОРО с видом «AE – Заявка на осмотр оборудования». В Сообщении ТОРО Планировщик ТОиР указывает техническое место и единицу оборудования. В карточке технического места Планировщик ТОиР заполняет адресные данные.

Далее Планировщик ТОиР формирует Заказ ТОРО на основе Сообщения ТОРО с видом «AE – Заявка на осмотр оборудования» и в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Осмотр ПА проводится в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учет воздействий на ПА». Результатом осмотра является сформированный Инженером ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР) акт оценки технического состояния. На основе акта оценки технического состояния принимается решение о готовности ПА к консервации/расконсервации.

При готовности ПА к консервации Планировщик ТОиР проводит проверку наличия в системе SAP S/4HANA активных планов предупредительного ТОРО и Заказов ТОРО на консервируемый ПА и его узлы:

при отсутствии мероприятий, запланированных в период консервации ПА – принимается решение о консервации ПА;

при наличии мероприятий, запланированных в период консервации ПА – принимается решение о формировании технического комитета для принятия решении о необходимости проведения консервации ПА.

Если ПА не может быть законсервирован/расконсервирован по причине несоответствующего требованиям технического состояния, Инженер ТОиР создает в системе SAP S/4HANA Сообщение ТОРО вида «A2 – Сообщение о дефекте» со статусом «СООТ» на неисправный ПА. При создании Сообщения ТОРО автоматически устанавливается пользовательский статус «ЗПРТ».

На закладке «Данные неисправности» в обязательном порядке Инженер ТОиР указывает дату и время обнаружения неисправности. В Сообщении ТОРО Инженер ТОиР в обязательном порядке добавляет перечень неисправностей, в каждом из которых указываются группа и код части дефекта, описание дефекта.

На основе Сообщения ТОРО с видом «A2 – Сообщение о дефекте» и мероприятий, перечисленных в акте оценки технического состояния, Планировщик ТОиР формирует Заказ ТОРО. Формирование Заказа ТОРО проводится в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Выполнение работ проводится на основе сформированного Заказа ТОРО и в соответствии с порядком, описанным в Регламенте Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учет воздействий на ПА». Результатом является дополненный акт оценки технического состояния, подтверждающий готовность ПА к консервации/расконсервации (заполнен столбец «Подтверждение выполнения»).

Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией

| Шаг ПП-07.01.02.03.030 Шаг ПП-07.01.02.03.040 Шаг ПП-07.01.02.03.070 | Анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО с видом «A2 – Сообщение о дефекте» (статус СООТ – сообщение открыто) Сообщение ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» (статус СООТ – сообщение открыто) Сообщение ТОРО с видом «A5 – Заявка на расконсервацию» (статус СООТ – сообщение открыто) Перечень ПА, подлежащих консервации/расконсервации (внесистемный) Акт оценки технического состояния (внесистемный) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР Инженер ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР просматривает перечень Сообщений ТОРО с видом А4/А5 и проводит анализ состояния ПА перед консервацией/расконсервацией. Анализ проводится путем выгрузки всех сообщений о дефектах на указанное оборудование. Формирование сообщения ТОРО для проведения осмотра ПА. Инженер ТОиР формирует Сообщения ТОРО с видом А2 |
| Результаты выполнения работ | Сообщение ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» (статус СООТ – сообщение открыто) дополненное адресными данными. Сформированное Сообщение ТОРО с видом «AE - Заявка на осмотр оборудования» (статус СООТ – сообщение открыто). Сформированное Сообщение ТОРО с видом «A2 – Сообщение о дефекте» (статус СООТ – сообщение открыто) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения Сообщения ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» (статус СООТ – сообщение открыто) |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование и согласование приказа на консервацию/расконсервацию

При определении готовности ПА к консервации/расконсервации Инженер ТОиР на основании акта оценки технического состояния и перечня ПА, подлежащих консервации/расконсервации формирует:

приказ на консервацию/расконсервацию;

пояснительную записку.

Управляющий директор УО (далее – Управляющий директор) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента формирования вышеперечисленных документов выпускает приказ на консервацию/расконсервацию ПА, предварительно согласованный Главным инженером ТОиР УО (далее - Главный инженер ТОиР).

По результатам выпуска приказа на консервацию/расконсервацию ПА копия данного документа направляется в группу учета ВНА МФЦ.

Формирование и согласование приказа на консервацию/расконсервацию

| Шаг ПП-07.01.02.03.050 Шаг ПП-07.01.02.03.080 | Формирование и согласование приказа на консервацию/расконсервацию |
| --- | --- |
| Входная информация | Перечень ПА, подлежащих консервации/расконсервации (внесистемный) Акт оценки технического состояния (внесистемный) |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Главный инженер ТОиР Управляющий директор |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование пакета документов для выполнения консервации/расконсервации Согласование приказа на консервацию/расконсервацию |
| Результаты выполнения работ | Согласованный приказ на консервацию/расконсервацию (внесистемный) Сформированная пояснительная записка (внесистемный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента определения готовности ПА к консервации/расконсервации |
| Используемые ИТ-системы | Внесистемно |

Согласование Сообщения ТОРО с видом A4/A5

После выпуска приказа на консервацию/расконсервацию ПА Координатор ТОиР УО (далее – Координатор ТОиР) анализирует созданные Сообщение ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» на соответствие приказу о консервации/расконсервации ПА для согласования данных сообщений в системе SAP S/4HANA.

Координатор ТОиР выделяет в интерфейсе соответствующее Сообщение ТОРО и вызывает функцию «Отдать в обработку» - системный статус сообщения меняется на «СОРА». Сообщение ТОРО с системным статусом «СОРА» передается для планирования работ. Планирование работ проводится в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР». При отсутствии необходимости выполнения работ Сообщение ТОРО закрывается Координатором ТОиР, путем выделения соответствующих Сообщений ТОРО и вызова функции «Закрыть». Сообщению ТОРО автоматически присваивается статус «СОЗА».

Выполнение работ по консервации/расконсервации проводится в соответствии с Заказом ТОРО и порядком, описанным в Регламенте Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учет воздействий на ПА». Результатом будут являться сформированные Инженером ТОиР в бумажном формате акт о консервации/расконсервации.

Согласование Сообщения ТОРО с видом A4/A5

| Шаг ПП-07.01.02.03.090 | Согласование Сообщения ТОРО с видом «A4/A5» |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» (статус СООТ – сообщение открыто) Приказ на консервацию/расконсервацию (внесистемный) |
| Исполнитель | Координатор ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Анализ созданных Сообщений ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию». При наличии ПА в приказе на консервацию/расконсервацию, проводится согласование сообщений на консервацию/расконсервацию. При отсутствии необходимости выполнения работ проводится закрытие Сообщения ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» |
| Результаты выполнения работ | Согласованное Сообщение ТОРО с видом «A4 – Заявка на консервацию» / «A5 – Заявка на расконсервацию» (системный статус СОРА – Сообщение в работе/ СОЗА – Сообщение закрыто) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента согласования приказа на консервацию/расконсервацию |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование заявок на изменение НСИ

Планировщик ТОиР на основе акта о консервации/расконсервации, приказа на консервацию/расконсервацию инициирует изменение НСИ ТОиР, путем формирования:

Заявки «На изменение статуса единицы оборудования» в реестре единиц оборудования;

Заявки «На корректировку стратегии обслуживания» и как следствие плана ТОРО.

Изменение НСИ проводится в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР».

С целью оповещения Специалистов ПТО, Планировщик ТОиР создает в системе заявку «На изменение производственного ресурса».

Перечисленные выше заявки на изменение НСИ ТОиР формируются на основе просмотра данных по техническому месту.

Для проведения бухгалтерских операций в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» в МФЦ передаются следующие документы:

приказ на консервацию/расконсервацию ПА;

акт о консервации/расконсервации (даже при наличии указанного срока консервации в соответствующем приказе, для отражения факта расконсервации необходимо в периоде предоставить Бухгалтеру по учету акт о расконсервации).

Формирование заявок на изменение НСИ

| Шаг ПП-07.01.02.03.100 | Формирование заявок на изменение НСИ |
| --- | --- |
| Входная информация | Акт о консервации/расконсервации (внесистемный) Приказ на консервацию/расконсервацию ПА Реестр оборудования (системный) План ТОРО |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование заявки на изменение НСИ на основе акта о консервации/расконсервации, приказа на консервацию/расконсервацию |
| Результаты выполнения работ | Сформированная заявка «На корректировку плана ТОРО» (системный) Сформированная заявка «На изменение статуса единицы оборудования» (системный) Сформированная заявка «На изменение производственного ресурса» (системный) Сформированный акт о консервации (внесистемный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента проведения работ по консервации/расконсервации |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Вывод из эксплуатации ПА»

Выпуск и согласование приказа на списание и подготовка акта о списании

Ответственный исполнитель Комиссии формирует приказ на списание ПА (если предусмотрен внутренним документооборотом УО), акт осмотра и списания объекта ОС (форма ВН-ОС-5) и акт о списании (форма ОС-4а). Приказ должен содержать перечень:

демонтируемых ПА;

образующегося металлолома;

график сдачи металлолома;

выполняемых мероприятий.

Приказ на списание ПА выпускается Управляющим директором в течение 1 (одного) рабочего дня после согласования членами Комиссии и Главным инженером.

По результатам выпуска приказа на списание ПА, акта осмотра и списания объекта ОС (форма ВН-ОС-5), акта списания (ОС-4а) данные документы направляется в группу учета ВНА МФЦ для отражения в системе списания ВНА, копию акта осмотра и списания объекта ОС (ВН-ОС-5) предоставляется кладовщику для оприходования ТМЦ от списания ВНА.

При поступлении пакета первичных документов по выбытию ВНА в результате списания (ликвидации) Бухгалтер по учету осуществляет проверку поступившего пакета документов на комплектность и корректность оформления:

При наличии замечаний, Бухгалтер по учету устанавливает статус документа, по которому имеются замечания – «На доработку». После корректировки ответственными за документ, пакет первичных документов повторно направляется Бухгалтеру по учету для отражения выбытия ВНА.

При отсутствии замечаний, Бухгалтер по учету выполняет отражение выбытия ВНА в учете.

По результатам отражения выбытия ВНА в учете, Бухгалтер по учету формирует Акт о списании (ОС-4, ОС-4б) и прикрепляет в АСУ ЭДО (к ранее сформированному Приказу, ВН-ОС-5) с отправкой на ЭЦП, или распечатывает с QR-кодом (если у подписантов отсутствует ЭЦП).

Выпуск и согласование приказа на списание и подготовка акта о списании

| Шаг ПП-07.01.02.04.010 Шаг ПП-07.01.02.04.020 | Выпуск и согласование приказа на списание и подготовка акта о списании |
| --- | --- |
| Входная информация | Перечень ПА, подлежащих списанию (внесистемный) Корректирующие мероприятия: задачи (системный) Расчёт-обоснование стоимости восстановления (внесистемный) Отчёт о запасе ВНА (системный) |
| Исполнитель | Комиссия Бухгалтер по учету Главный инженер ТОиР Управляющий директор |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование и согласование приказа на списание ПА, акта осмотра и списания объекта ОС. Формирование акта о списании на основании приказа на списание ПА и акта осмотра и списания объекта ОС. Проверка и загрузка документов о списании в АСУ ЭДО. |
| Результаты выполнения работ | Результаты, формируемые УО: Сформированный и согласованный приказ на списание (внесистемный) Сформированный акт осмотра и списания объекта ОС (ВН-ОС-5) (внесистемный) Сформированный акт о списании (ОС-4а) (системный) Сформированный график сдачи металлолома (внесистемный) Сформированный перечень демонтируемых ПА (внесистемный) Результаты, формируемые МФЦ: Сформированный акт о списании (ОС-4, ОС-4б) (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» |
| Используемые ИТ-системы | Внесистемно SAP S/4HANA |

Создание Сообщения ТОРО с видом А7

Для планирования работ Инженер ТОиР создает в системе SAP S/4HANA Сообщение ТОРО вида «A7 – Заявка на демонтаж» (на техническое место). Сообщение ТОРО формируется на основании приказа на списание ПА. Инженер ТОиР вызывает функцию «Отдать в обработку» – системный статус сообщения меняется на «СОРА».

На основе Сообщения ТОРО с видом А7 и в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» Планировщик ТОиР создает Заказ ТОРО.

Утилизация ПА проводится в соответствии с порядком, установленным в Компании.

Создание Сообщения ТОРО с видом А7

| Шаг ПП-07.01.02.04.030 | Создание Сообщения ТОРО с видом А7 |
| --- | --- |
| Входная информация | Приказ на списание (внесистемный) Перечень демонтируемых ПА (внесистемный) |
| Исполнитель | Инженер ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование Сообщения ТОРО с видом А7 на основании приказа на списание и перечень демонтируемых ПА |
| Результаты выполнения работ | Сформированное Сообщение ТОРО вида «A7 – Заявка на демонтаж» (статус СОРА – Сообщение в работе) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента определения перечня демонтируемых (утилизируемых) ПА |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование заявок на изменение НСИ

Планировщик ТОиР проставляет в системе SAP S/4HANA на ПА, по которым выполнено списание, статус «Списано». При установке статуса Планировщик ТОиР учитывает наличие открытых заказов и планов ТОРО (при наличии данных заказов и планов Планировщик ТОиР не может присвоить статус «Списано» ПА).

Планировщик ТОиР на основе приказа на списание ПА инициирует изменение НСИ, путем формирования:

Заявки «На изменение статуса единицы оборудования» в реестре единиц оборудования;

Заявки «На создание единицы оборудования (узла)»;

Заявки «На корректировку нормативов обслуживания»;

Заявки «На корректировку плана ТОРО».

Изменение НСИ проводится в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР».

С целью оповещения Специалистов ПТО, Планировщик ТОиР создает в системе заявку «На изменение производственного ресурса».

Для проведения бухгалтерских операций в соответствии с Регламентом взаимодействия заказчика и МФЦ и Регламентом документооборота ООО «МФЦ Полюс» в МФЦ передаются:

приказ на списание ПА;

расчёт-обоснование стоимости восстановления;

акт осмотра и списания объекта ОС (формы ВН-ОС-5);

акт о списании автотранспортных средств (ф.ОС-4а).

- На основании вышеописанных документов Бухгалтер по учету формирует акты о списании (формы ОС-4, ОС-4б).

Для приемки вторичных ресурсов (в случае их образования) график сдачи металлолома и приходный ордер на прием (поступление) материальных ценностей и оборудования (формы ВН-М4) обрабатываются в соответствии с требованиями к процессу «ПП-10.07.03.01 Приемка и размещение МТР на складе».

Для приемки запасных частей б/у (в случае их образования) акт о списании (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б) обрабатываются в соответствии с требованиями к процессу «ПП-10.07.03.01 Приемка и размещение МТР на складе».

Формирование заявок на изменение НСИ

| Шаг ПП-07.01.02.04.040 | Формирование заявок на изменение НСИ |
| --- | --- |
| Входная информация | Приказ на списание (внесистемный) Перечень оприходованных узлов (внесистемный) Акт осмотра и списания объекта ОС (формы ВН-ОС-5) (внесистемный) Акт о списании (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б) (внесистемный) Реестр оборудования (системный) План ТОРО Нормативы обслуживания (системный) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование заявки на изменение НСИ на основе приказа на списание и перечня оприходованных узлов. Информирование службы эксплуатации через электронную почту об изменении рабочего места |
| Результаты выполнения работ | Сформированная заявка на корректировку плана ТОРО (системный) Сформированная заявка на корректировку нормативов обслуживания (системный) Сформированная заявка на изменение статуса единицы оборудования (системный) Сформированная заявка на создание единицы оборудования (узла) (системный) Сформированная заявка на изменение производственного ресурса (системный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Временные ограничения устанавливаются в соответствии с Регламентом «Взаимодействие заказчика и МФЦ» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процедуры «Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА» определяются следующими метриками:

Доля корректных карточек/субкарточек объектов ВНА, %;

Доля удаленных карточек/субкарточек объектов ВНА, %.

Метрики процедуры «Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения метрики эффективности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля корректных карточек/субкарточек объектов ВНА | Отношение карточек/субкарточек объектов ВНА, которые не отправлялись на корректировку, ко всем созданным карточкам/субкарточкам объектов ВНА | % | Карточки/субкарточки объектов ВНА |
| 2 | Доля удаленных карточек/субкарточек объектов ВНА | Отношение удаленных карточек/субкарточек за текущий год к количеству созданных карточек/субкарточек в текущем году | % | Карточки/субкарточки объектов ВНА |

Эффективность и результативность процедуры «Консервация/расконсервация ПА» определяется по метрике «Созданные/согласованные заявки на консервацию/расконсервацию ПА, %».

Метрики процедуры «Консервация/Расконсервация ПА»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения метрики эффективности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданные/согласованные заявки на консервацию/расконсервацию ПА | Отношение количества созданных заявок на консервацию/расконсервацию ПА к фактическому (согласованному) количеству заявок на консервацию/расконсервацию ПА | % | Системный отчет «Перечень Сообщений ТОРО» |

Эффективность и результативность процедуры «Вывод из эксплуатации ПА» определяется по метрике «Отношение срока эксплуатации оборудования к сроку службы, %».

Метрики процедуры «Вывод из эксплуатации ПА»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения метрики эффективности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение срока эксплуатации оборудования к сроку службы | Отношение срока эксплуатации, определенного в соответствии с паспортом ПА, к фактическому сроку службы ПА | % | Паспорт ПА |

Риски и контрольные процедуры

| Риск процесса (действия процесса) | Контрольные процедуры риска процесса |
| --- | --- |
| R.ПП-03.02.01.01-001 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение и формирование отчетности по имущественным налогам Причина риска R.ПП-03.02.01.01-001_001. Необоснованное отражение имущественных налогов по объектам ВНА | С.ПП-03.02.01.01-002-УН Описание контрольной процедуры После регистрации карточки/субкарточки объекта ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель КП) проводит анализ корректности данных карточки/субкарточки объекта ВНА. Для этого Исполнитель контрольной процедуры проводит проверку правильности заполнения полей карточки ВНА в соответствии с первичными документами (акт приема передачи в аренду/безвозмездное пользование и т.д.): - наименование; - стоимость; - класс ОС, - группа амортизации; - код ОКОФ; - срок полезного использования; - МВЗ; - налоговые поля карточки ВНА (включая коды льгот/освобождений) и т.д. В случае наличия замечаний Исполнитель контрольной процедуры связывается с куратором по вводу данных ВНА для выяснения причин и в случае необходимости инициирует внесение корректировок в данные системы, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры сохраняет карточку ВНА без изменений. По результатам выполнения контрольной процедуры карточка объекта ВНА содержит проверенные реквизиты. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.01-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.01-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.01-001-УН Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4 HANA при сохранении карточки объекта ВНА, созданной вручную, настроены автоматические проверки: - корректности срока полезного использования в зависимости от амортизационной группы; - корректность амортизационной группы в зависимости от ОКОФ; - корректности срока полезного использования в зависимости от месторождения. В случае, если были введены не соответствующие значения, система выдаст сообщение об ошибке и не позволит сохранить карточку ВНА. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо |
| R.ПП-03.02.01.01-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.01-002_001. Необоснованное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА R.ПП-03.02.01.01-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.01-002-УН Описание контрольной процедуры После регистрации карточки/субкарточки объекта ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проводит анализ корректности данных карточки/субкарточки объекта ВНА. Для этого Исполнитель контрольной процедуры проводит проверку правильности заполнения полей карточки ВНА в соответствии с первичными документами (акт приема передачи в аренду/безвозмездное пользование и т.д.): - наименование; - стоимость; - класс ОС, - группа амортизации; - код ОКОФ; - срок полезного использования; - МВЗ; - налоговые поля карточки ВНА (включая коды льгот/освобождений) и т.д. В случае наличия замечаний Исполнитель контрольной процедуры связывается с куратором по вводу данных ВНА для выяснения причин и в случае необходимости инициирует внесение корректировок в данные системы, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры сохраняет карточку ВНА без изменений. По результатам выполнения контрольной процедуры карточка объекта ВНА содержит проверенные реквизиты. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.01-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.01-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.01-003-УН Описание контрольной процедуры При изменении карточки объекта ВНА в системе SAP S/4 HANA настроены автоматические проверки: - корректности срока полезного использования после внесения изменений в зависимости от кода амортизационной группы; - корректности амортизационной группы в зависимости от ОКОФ: - корректности срока полезного использования после внесения изменений в зависимости от месторождения. В случае, если были внесены в карточку ВНА изменения с не соответствующими значениями, система выдаст сообщение об ошибке и не позволит сохранить карточку ВНА. В случае, если были внесены в карточку ВНА изменения с соответствующими значениями, то система позволит сохранить карточку ВНА. Автоматический алгоритм задокументирован в МРиКП, протестирован в рамках приемочного тестирования SAP S4 HANA по результатам завершения фазы реализации и не противоречит требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо |
| R.ПП-03.02.01.02-001 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.02-001_001. Необоснованное отражение амортизации, амортизационной премии ВНА R.ПП-03.02.01.02-001_002. Неполное отражение амортизации, амортизационной премии ВНА R.ПП-03.02.01.02-001_004. Несвоевременное отражение амортизации, амортизационной премии ВНА | С.ПП-03.02.01.02-007-УН Описание контрольной процедуры После выполнения операций: - ввод в эксплуатацию объектов ВНА; - модернизация/реконструкция объектов ВНА; - ввод малоценного оборудования в эксплуатацию; - ввод в эксплуатацию объектов ВНА, поступивших за счет целевого финансирования, включая операции, отраженные во входящем процессе ОП-03.02.40.02 «Ввод объекта КС в эксплуатацию» бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС, и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проверяет корректность ввода в эксплуатацию объекта ВНА, а также отражение результатов модернизации, реконструкции. Для этого Исполнитель контрольной процедуры формирует отчет по карточкам ВНА и проверяет корректность отражения ввода объекта ВНА в эксплуатацию/ модернизацию/ реконструкцию путем сверки с первичными документами, полученными в АСУ ЭДО, а также корректность отражения результатов модернизации, реконструкции. Также Исполнитель контрольной процедуры проверяет своевременность ввода ОС в эксплуатацию. Для этого Исполнитель контрольной процедуры выгружает отчет по счету 08* и проверяет наличие ненулевого сальдо в разрезе объектов НКС. В случае наличия остатков на счете 08* Исполнитель контрольной процедуры связывается со специалистом по управлению затратами инвестиционного проекта БЕ ГОК для уточнения статуса использования ВНА и необходимости его введения в эксплуатацию. При наличии замечаний к карточке объекта ВНА Исполнитель контрольной процедуры выясняет причины и инициирует необходимые корректировки, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. При отсутствии замечаний Исполнитель контрольной процедуры уведомляет куратора по договору, куратора по вводу данных ВНА о результатах проверки посредством электронной почты, и инициирует выгрузку и подписание документов в АСУ ЭДО. По результатам выполнения контроля ввод в эксплуатацию/модернизация/реконструкция объекта ВНА проверены. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.02-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.02-002_001. Необоснованное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА | С.ПП-03.02.01.02-004-УН Описание контрольной процедуры При получении пакета первичных документов (ПД) по поступлению ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) осуществляет проверку поступившего пакета документов в АСУ ЭДО и сверяет документы с условиями договора (в случае необходимости) на предмет: - соответствия документов по поступлению ОС условиям соответствующего договора. В случае наличия ошибок, Исполнитель контрольной процедуры возвращает документы во front-офис МФЦ для корректировки в системе АСУ ЭДО, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель контрольной процедуры приступает к отражению поступления ВНА в учете. В результате выполнения контрольной процедуры комплектность и корректность оформления пакета документов по поступлению ВНА подтверждена. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.02-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.02-002_001. Необоснованное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА R.ПП-03.02.01.02-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.02-005-УН Описание контрольной процедуры После выполнения проводки поступления НКС/ОС/ДВ/НМА в результате реорганизации (проводки: Дт 08*/01*/03*/04* Кт корр.тех.счет) или оприходование излишков (проводки: Дт 01* Кт 91*) бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проверяет корректность поступления объекта ВНА. Для этого Исполнитель контрольной процедуры формирует отчет по карточкам ВНА и проверяет корректность сформированных проводок на соответствие первичным документам: - наименование, - сумма, - корректность отражения на счетах учета; - аналитические признаки. При наличии замечаний Исполнитель контрольной процедуры выясняет причины и инициирует необходимые корректировки в данных учета, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. При отсутствии замечаний Исполнитель контрольной процедуры сохраняет карточку ВНА без изменений. В результате выполнения контроля проверено поступление ВНА в результате реорганизации, оприходования излишков. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.02-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.02-002_001. Необоснованное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА R.ПП-03.02.01.02-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.02-006-УН Описание контрольной процедуры После создания карточки ОС специалистом эксплуатационной службы, Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проверяет корректность поступления объекта ВНА. Для этого Исполнитель контрольной процедуры формирует отчет по карточкам ВНА и проверяет корректность сформированных проводок на соответствие первичным документам: - наименование, - сумма, - корректность отражения на счетах учета; - аналитические признаки. При наличии замечаний Исполнитель контрольной процедуры выясняет причины и инициирует необходимые корректировки, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. При отсутствии замечаний Исполнитель контрольной процедуры выполняет периодический и итоговый расчет СПП-элемента. В результате выполнения контроля проверено поступление объекта ВНА в имущество/УК, безвозмездное поступление.выполнения проводки поступления ВНА в качестве вклада в имущество/УК и выполнены проводки: Дт 01* (03*) Кт 080400* Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.02-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.02-002_002. Неполное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА R.ПП-03.02.01.02-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.02-007-УН Описание контрольной процедуры После выполнения операций: - ввод в эксплуатацию объектов ВНА; - модернизация/реконструкция объектов ВНА; - ввод малоценного оборудования в эксплуатацию; - ввод в эксплуатацию объектов ВНА, поступивших за счет целевого финансирования, включая операции, отраженные во входящем процессе ОП-03.02.40.02 «Ввод объекта КС в эксплуатацию» бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС, и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проверяет корректность ввода в эксплуатацию объекта ВНА, а также отражение результатов модернизации, реконструкции. Для этого Исполнитель контрольной процедуры формирует отчет по карточкам ВНА и проверяет корректность отражения ввода объекта ВНА в эксплуатацию/ модернизацию/ реконструкцию путем сверки с первичными документами, полученными в АСУ ЭДО, а также корректность отражения результатов модернизации, реконструкции. Также Исполнитель контрольной процедуры проверяет своевременность ввода ОС в эксплуатацию. Для этого Исполнитель контрольной процедуры выгружает отчет по счету 08* и проверяет наличие ненулевого сальдо в разрезе объектов НКС. В случае наличия остатков на счете 08* Исполнитель контрольной процедуры связывается со специалистом по управлению затратами инвестиционного проекта БЕ ГОК для уточнения статуса использования ВНА и необходимости его введения в эксплуатацию. При наличии замечаний к карточке объекта ВНА Исполнитель контрольной процедуры выясняет причины и инициирует необходимые корректировки, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. При отсутствии замечаний Исполнитель контрольной процедуры уведомляет куратора по договору, куратора по вводу данных ВНА о результатах проверки посредством электронной почты, и инициирует выгрузку и подписание документов в АСУ ЭДО. По результатам выполнения контроля ввод в эксплуатацию/модернизация/реконструкция объекта ВНА проверены. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.03-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение перемещения ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.03-002_001. Необоснованное отражение перемещения ВНА | С.ПП-03.02.01.02-008-УН Описание контрольной процедуры При поступлении пакета первичных документов (ПД) по перемещению ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) осуществляет проверку поступившего пакета документов на предмет: - соответствия данным карточки ВНА (транзакция AS03 - Просмотр основной записи ОснСредства). В случае наличия ошибок, Исполнитель контрольной процедуры возвращает документы во front-офис МФЦ для корректировки в системе АСУ ЭДО, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры приступает к отражению перемещения ВНА в учете. В результате выполнения контрольной процедуры комплектность и корректность оформления пакета документов подтверждена. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.04-001 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение выбытия ВНА. Причина риска R.ПП-03.02.01.04-001_001. Необоснованное отражение выбытия ВНА. | С.ПП-03.02.01.04-009-УН Описание контрольной процедуры При поступлении пакета первичных документов (ПД) по реализации ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) осуществляет проверку поступившего пакета документов и сверяет документы с условиями договора (в случае необходимости) на предмет: - соответствия документов по поступлению ОС условиям соответствующего договора. В случае наличия ошибок Исполнитель контрольной процедуры возвращает документы во front-офис МФЦ для корректировки в системе АСУ ЭДО, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры приступает к отражению реализации ВНА в учете. В результате выполнения контрольной процедуры комплектность и корректность оформления пакета документов подтверждена. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.05-001 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение выбытия ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.05-001_001. Необоснованное отражение выбытия ВНА | С.ПП-03.02.01.05-010-УН Описание контрольной процедуры При поступлении пакета первичных документов (ПД) по выбытию ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) осуществляет проверку поступившего пакета документов и сверяет документы с условиями договора (в случае необходимости) на предмет: - соответствия данным карточки ВНА. В случае наличия ошибок Исполнитель контрольной процедуры возвращает документы во front-офис МФЦ для корректировки в системе АСУ ЭДО, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры приступает к отражению выбытия ВНА в учете. В результате выполнения контрольной процедуры комплектность и корректность оформления пакета документов подтверждена. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.08-002 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.08-002_001. Необоснованное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА R.ПП-03.02.01.08-002_003. Некорректное отражение поступления и ввода в эксплуатацию ВНА в части суммы и аналитических признаков | С.ПП-03.02.01.08-002-УН Описание контрольной процедуры После регистрации карточки/субкарточки объекта ВНА Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проводит анализ корректности данных карточки/субкарточки объекта ВНА. Для этого Исполнитель контрольной процедуры проводит проверку правильности заполнения полей карточки ВНА в соответствии с первичными документами (акт приема передачи в аренду/безвозмездное пользование и т.д.): - наименование; - стоимость; - класс ОС, - группа амортизации; - код ОКОФ; - срок полезного использования; - МВЗ; - налоговые поля карточки ВНА (включая коды льгот/освобождений) и т.д. В случае наличия замечаний Исполнитель контрольной процедуры связывается с куратором по вводу данных ВНА для выяснения причин и в случае необходимости инициирует внесение корректировок в данные системы, после получения информации о корректировках Исполнитель контрольной процедуры повторяет контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель контрольной процедуры сохраняет карточку ВНА без изменений. По результатам выполнения контрольной процедуры карточка объекта ВНА содержит проверенные реквизиты. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ |
| R.ПП-03.02.01.08-005 Описание риска Некорректное/ необоснованное/ неполное/ несвоевременное отражение выбытия ВНА Причина риска R.ПП-03.02.01.08-001_001. Необоснованное отражение выбытия ВНА R.ПП-03.02.01.08-001_002. Неполное отражение выбытия ВНА R.ПП-03.02.01.08-001_004. Несвоевременное отражение выбытия ВНА | С.ПП-03.02.01.08-026-УН Описание контрольной процедуры При поступлении пакета документов по прекращению договора аренды/договора бессрочного пользования, а также ежемесячно перед закрытием отчетного периода куратор договора (далее - Исполнитель контрольной процедуры) проводит проверку наличия оснований для списания объектов ВНА с забалансового учета. Для этого Исполнитель контрольной процедуры формирует отчет по забалансовому счету, а также ведомость ОС и проверяет: - полученный пакет документов по прекращению договора аренды/договора бессрочного пользования на полноту и соответствие данным карточки объекта ВНА в системе SAP S/4 HANA; - для остальных объектов ВНА, учитываемых на забалансовом счете, проверяет наличие действующего договора операционной аренды (для договоров, которые закреплены за Исполнителем контрольной процедуры). При отсутствии оснований для списания Исполнитель контрольной процедуры оставляет соответствующие карточки объектов ВНА без изменения. При наличии оснований для списания Исполнитель контрольной процедуры уведомляет бухгалтера по учету ОС, НМА, НКС и НИОКР МФЦ о необходимости выполнить операции списания объекта ВНА с забалансового счета. На основании полученных входящих документов Бухгалтер по учету ОС, НМА, НКС, и НИОКР МФЦ для проводки списания объекта с забалансового учета. В результате выполнения контроля определен перечень объектов ВНА для списания с забалансового учета. Контрольная процедура выполняется SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Куратор договора |
| R.ПП-07.01.02.03-001 Описание риска Работы по консервации/ расконсервации оборудования проведены фиктивно/ некорректно/ необоснованно. Причина риска R.ПП-07.01.02.03-001_001. Заявка на консервацию/ расконсервацию оборудования (Сообщение ТОРО) создана для неисправного оборудования. R.ПП-07.01.02.03-001_002. Заявка на консервацию/расконсервацию не обоснована. | С.ПП-07.01.02.03-001-УН Описание контрольной процедуры При инициации Специалистом ПТО УО создания заявки на консервацию в виде системного объекта Сообщение ТОРО вида «A4 - Заявка на консервацию» со статусом СООТ – сообщение открыто в системе SAP S/4HANA выполняются автоматические проверки: - статуса оборудования. В случае если Единица оборудования имеет пользовательский статус, отличный от ВРБТ - В работе, РЕЗР – В резерве, ИСПР – Исправно, система SAP S/4HANA выдаёт ошибку и не позволяет создать сообщение ТОРО на консервацию. - наличия незакрытого сообщения того же типа по данной единице оборудования. В случае наличия такого сообщения, система SAP S/4 HANA не позволяет создать новое сообщение ТОРО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо |
| R.ПП-07.01.02.03-001 Описание риска Работы по консервации/ расконсервации оборудования проведены фиктивно/ некорректно/ необоснованно. Причина риска R.ПП-07.01.02.03-001_001. Заявка на консервацию/ расконсервацию оборудования (Сообщение ТОРО) создана для неисправного оборудования. R.ПП-07.01.02.03-001_002. Заявка на консервацию/расконсервацию не обоснована. | С.ПП-07.01.02.03-002-УН Описание контрольной процедуры При получении сообщения ТОРО (вида «A4 - Заявка на консервацию» «A5 – Заявка на расконсервацию») со статусом "СООТ-сообщение открыто" Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA формирует перечень заявок на консервацию/ расконсервацию и анализирует готовность к консервации/расконсервации указанного в заявках оборудования с помощью анализа данных карточки оборудования в системе SAP S/4HANA (переход осуществляется по ссылке из сообщения ТОРО): - отсутствия сообщений о дефектах на данное оборудование. В случае наличия сообщений о дефектах на данное оборудование Исполнитель КП инициирует устранение дефектов и закрытие сообщения ТОРО о дефектах. В случае готовности оборудования к консервации или расконсервации Исполнитель КП создает заявку на осмотр оборудования в системе S/4HANA (сообщения ТОРО с видом «AE - Заявка на осмотр оборудования»). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО |
| R.ПП-07.01.02.03-001 Описание риска Работы по консервации/ расконсервации оборудования проведены фиктивно/ некорректно/ необоснованно. Причина риска R.ПП-07.01.02.03-001_001. Заявка на консервацию/ расконсервацию оборудования (Сообщение ТОРО) создана для неисправного оборудования. R.ПП-07.01.02.03-001_002. Заявка на консервацию/расконсервацию не обоснована. | С.ПП-07.01.02.03-003-УН Описание контрольной процедуры При получении сформированного Приказа на консервацию/ расконсервацию Управляющий директор (далее Исполнитель КП) подписывает и утверждает Приказы на консервацию/расконсервацию. Исполнитель КП производит проверку на соответствие информации в Приказе информации, представленной в Комплексе работ по консервации/ расконсервации, Пояснительной записке, Заявке на консервацию/расконсервацию. В случае отсутствия расхождений Исполнитель КП подписывает и утверждает Приказы на консервацию/расконсервацию. Происходит согласование заявки на консервацию/расконсервацию. В случае наличия расхождений Исполнитель КП инициирует повторное формирование Приказов, после чего происходит повторение контрольной процедуры. Контрольная процедура выполняется вручную. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Управляющий директор. |
| R.ПП-07.01.02.03-001 Описание риска Работы по консервации/ расконсервации оборудования проведены фиктивно/ некорректно/ необоснованно. Причина риска R.ПП-07.01.02.03-001_001. Заявка на консервацию/ расконсервацию оборудования (Сообщение ТОРО) создана для неисправного оборудования. R.ПП-07.01.02.03-001_002. Заявка на консервацию/расконсервацию не обоснована. | С.ПП-07.01.02.03-004-УН Описание контрольной процедуры При получении заявки на консервацию/расконсервацию/ремонт в виде системного объекта Сообщение ТОРО со статусом СООТ – сообщение открыто на согласование Координатор ТОиР (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA анализирует данные заявки (описание сообщения, базовые сроки требуемого начала и окончания работ) на предмет обоснованности и необходимости выполнения работ. В случае, если требуется выполнение работ по заявкам, Исполнитель КП изменяет статус Сообщения ТОРО на СОРА – Сообщение в работе. В случае, если выполнение работ по заявкам не требуется, Исполнитель КП закрывает Сообщение ТОРО, при этом статус Сообщения ТОРО изменяется на СОЗА – Сообщение закрыто. Дальнейшее изменение Сообщений ТОРО невозможно. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Координатор ТОиР |
| R.ПП-07.01.02.03-002 Описание риска Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе, создание дублированных позиций в справочниках SAP. Причина риска R.ПП-07.01.02.03-002_001. Данные справочников НСИ не актуальны. R.ПП-07.01.02.03-002_002. Расконсервация оборудования без стратегии ТОиР и наличия ресурсов для ремонта. R.ПП-07.01.02.03-002_003. Исключение оборудования из расчета КТГ при фиктивной консервации. | С.ПП-07.01.02.03-005-УН Описание контрольной процедуры При получении вне системы наряд-задания, заполненного в результате выполнения работ по консервации или расконсервации оборудования, и перечня объектов, подлежащих консервации/расконсервации, Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA формирует отчёт, включающий данные: - реестра оборудования; - планов ТОРО; и анализирует необходимость изменения данных НСИ после выполнения консервации/расконсервации: - проводит анализ необходимости изменения данных НСИ: структуры оборудования, планов ТОРО и нормативов обслуживания; - проводит анализ наличия запланированных мероприятий по данному оборудованию; - проводит анализ необходимости изменения данных карточки ОС. В случае наличия необходимости изменения данных НСИ Исполнитель КП формирует в бумажном виде вне системы SAP S/4HANA заявки на изменение: - статуса единицы оборудования; - плана ТОиР; и передает их Специалисту НСИ в процесс "Управление основными данными". В случае необходимости изменения рабочего места Исполнитель КП информирует об этом по электронной почте службу эксплуатации. В случае отсутствия необходимости изменения данных НСИ Исполнитель КП сохраняет сформированный отчёт на сетевом ресурсе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР. |
| R.ПП-07.01.02.04-001 Описание риска Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе, создание дублированных позиций в справочниках SAP. Причина риска R.ПП-07.01.02.04-001_001. Данные справочников НСИ не актуальны. R.ПП-07.01.02.04-001_002. Заказ ТОРО создан на списанный объект. | С.ПП-07.01.02.04-005-УН Описание контрольной процедуры При получении вне системы приказа на списание и перечня оприходованных узлов Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA формирует отчёт, включающий данные: - реестра оборудования; - нормативов обслуживания; - планов ТОРО; и проверяет актуальность данных НСИ после выполнения списания оборудования: - проводит анализ необходимости изменения данных НСИ: структуры оборудования, планов ТОРО и нормативов обслуживания; - проводит анализ наличия запланированных мероприятий по данному оборудованию; - проводит анализ необходимости изменения данных карточки ОС. В случае наличия необходимости изменения данных НСИ Исполнитель КП формирует в бумажном виде вне системы SAP S/4HANA заявки на изменение: - статуса единицы оборудования; - плана ТОиР; - нормативов обслуживания; - создания единицы оборудования (узла); и передаёт их специалисту НСИ в процесс "Управление основными данными". В случае необходимости изменения рабочего места Исполнитель КП информирует об этом по электронной почте службу эксплуатации. В случае отсутствия необходимости изменения данных НСИ Исполнитель КП сохраняет сформированный отчёт на сетевом ресурсе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР. |

Модели бизнес-процесса

Схема процесса «ПП-03.02.01.01 Создание и изменение карточки ВНА»

Схема процесса «ПП-03.02.01.02 Учёт поступления, ввода в эксплуатацию ВНА»

Схема процесса «ПП-03.02.01.03 Учет перемещения ВНА»

Схема процесса «ПП-03.02.01.08 Учёт арендованных объектов ВНА»

Схема процесса «ПП-07.01.02.03 Консервация/Расконсервация ПА»

Схема процесса «ПП-07.01.02.04 Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация)»

Нормативные ссылки

- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);

- Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);

- Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава объектов ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учёта основных средств и принятия» («проект»);

- Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» («проект»);

- Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);

- Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»);

- Регламент Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» («проект»);

- Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)» («проект»);

- Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения настоящего Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение регламента

Контроль выполнения требований регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего документа в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

Список приложений

Список приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблоны документов | Включено в НМД |

Приложение №1

Шаблоны документов

| № п/п | Наименование документа | Шаблон документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ на консервацию/расконсервацию |  |
| 2 | Пояснительная записка по консервации/расконсервации |  |
| 3 | Приказ на списание |  |
| 4 | Акт о списании (ОС-4а) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 5 | Акт о списании (ОС-4б) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 6 | Акт о списании (ОС-4) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 7 | Инвентарная карточка учёта объекта основных средств (ОС-6) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 8 | Инвентарная карточка учёта объекта основных средств (ОС-6а) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 9 | Акт о приёме-передаче (ОС-1) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 10 | Акт о приёме-передаче (ОС-1а) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 11 | Акт о приёме-сдаче (ОС-3) *пример формы, актуальная форма закреплена приложением к Учетной политике |  |
| 12 | Расчёт-обоснование стоимости восстановления |  |
| 13 | Акт оценки технического состояния |  |