КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТОИР

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОВП

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ERP.13.9.2.73

317102. Пилот и стабилизация

Москва 2021

Таблица 1. История изменений

| Версия | Дата | Комментарий | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 08.04.2020 | Документ создан | Зеленская Н.В. |
| 4.00 | 12.03.2021 | Документ актуализирован по результатам ОПЭ | Зеленская Н.В |

Таблица 2. Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| Методика формирования иерархической структуры работ |  |  |
| Регламент по управлению инвестиционной деятельностью |  |  |
| ERP.2.1_17_PM Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов |  |  |
| Глоссарий Проекта |  |  |
| КД ERP.13.9.2.48 Планирование и реализация проектов Капитального строительства и инвестиций |  |  |
| КД ERP.13.9.2.12 Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции |  |  |
| КД ERP.13.9.2.10 Управление основными данными контроллинга |  |  |
| КД ERP.13.9.2.7 Управление основными данными ТОиР |  |  |
| КД ERP.13.9.2.1 Концепция миграции данных |  |  |
| КД ERP.13.9.2.59 Закупка МТР, работ, услуг |  |  |
| СоИ ERP.13.6.2 Соглашение об интеграции АСКИ |  |  |

Таблица 3. Приложения (являются неотъемлемой частью документа)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| Модели бизнес-процессов |  |  |
| Описание шагов бизнес-процессов |  |  |
| Роли и полномочия |  |  |
| Матрица рисков и контрольных процедур |  |  |
| Матрица конфликтов полномочий |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица 4. Документ утвержден

| Кто утвердил | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по производству и технической политике | Крылов А.М. |  |  |

Таблица 5. Документ согласован

| Дополнительные визы | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по трансформации бизнеса | Бондаренко Л.Г. |  |  |
| Директор департамента ООО УК Полюс | Белоглазов К.В. |  |  |
| Департамент моделирования операционной деятельности ООО УК Полюс | Москаленко И. С. |  |  |
| Руководитель направления по автоматизации бизнес-процессов инвестиционной деятельности | Лыткин А.П. |  |  |
| Начальник управления ООО УК Полюс | Архипов А.А. |  |  |
| Начальник управления ООО «УК Полюс» | Наговицын И.В. |  |  |
| Старший эксперт по развитию процессов поддержания производственных активов ООО «УК Полюс» | Минеев В.А. |  |  |
| Директор по управлению производственными активами АО "Полюс Красноярск" | Бондарец С.А. |  |  |
| Директор по производству АО "Полюс Вернинское" | Ковалев Н.В. |  |  |
| Главный экономист по планированию и контролю инвестиций АО "Полюс Вернинское" | Ангабаев Г.Б. |  |  |
| Начальник отдела АО "Полюс Красноярск" | Луговкин А.В. |  |  |
| Начальник отдела АО "Полюс Вернинское" | Москвитин Д.В. |  |  |
| Заместитель начальника отдела АО "Полюс Вернинское" | Пьянзин С.Р. |  |  |
| Начальник отдела АО "Полюс Красноярск" | Попсуев М.В. |  |  |
| Начальник отдела АО "Полюс Красноярск" | Малютин Д.В. |  |  |
| Начальник отдела АО "Полюс Красноярск" | Селянин П.А. |  |  |
| Заместитель операционного директора по автоматизации и метрологии АО "Полюс Красноярск" | Силантьев Д.А. |  |  |
| Главный энергетик АО "Полюс Красноярск" | Кос В.В. |  |  |
| Заместитель операционного директора по производству и технологии АО "Полюс Красноярск" | Туранов С.В. |  |  |
| Главный инженер АО "Полюс Вернинское" | Руткевич С.В. |  |  |
| Руководитель программы | Рындин Е.Б. |  |  |
| Руководитель направления по развитию бизнес-процессов операционной деятельности | Николаев С.Г. |  |  |
| Руководитель группы по отчетности | Алексеев А.Б. |  |  |
| Руководитель программы | Загребин В.В. |  |  |
| Руководитель направления архитектуры информационных систем | Безродний А.В. |  |  |
| Руководитель группы по архитектуре процессов капитального строительства | Березун И.Н. |  |  |
| Руководитель группы по технической архитектуре и информационной безопасности | Волков А.В. |  |  |
| Руководитель группы по нормативно-справочной информации и миграции данных | Гришакин А.А. |  |  |
| Руководитель группы по интеграции | Павлов Р.В. |  |  |
| Начальник управления | Ерофеев Д.А. |  |  |
| Руководитель группы по архитектуре процессов основной производственной деятельности | Усачев А.Ю. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления | Романова В.А. |  |  |
| Руководитель группы по развитию бизнес-процессов капитального строительства | Перминов А.В. |  |  |
| Руководитель группы по развитию бизнес-процессов основной производственный деятельности | Малютин С.С. |  |  |
| Архитектор по направлению ТОиР | Аблаков А.Б. |  |  |

Оглавление

1	ГЛОССАРИЙ	10

2	НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	10

3	ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ	10

4	БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ	11

5	РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	11

5.1	Описание бизнес-процессов	11

5.1.1	Описание бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВИЗ, ОВСС и неПА)	11

5.2	Описание шагов бизнес-процессов	16

5.2.1	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВП 1 группы)	16

5.2.2	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (Компонентный учет)	29

5.2.3	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВП 2 группы)	37

5.2.4	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (НеПА ОВП 1 и 2 групп)	43

5.2.5	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (Оборудование иЦ)	45

5.3	Роли и полномочия	47

5.4	Риски и контрольные процедуры	53

5.4.1	Риски и контроли	53

5.4.2	Разделение полномочий	54

5.5	Интеграционные точки со смежными процессами	57

5.6	Основные данные	67

5.7	Транзакционные данные	68

5.8	Отчетность и выходные формы	81

5.9	Перечень доработок, Разработок и интеграция (интерфейсы)	81

5.10	Особенности технической реализации	82

5.10.1	Пользовательская статусная схема	82

6	ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	89

7	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	89

7.1	Ключевые процессные изменения и области улучшений	89

7.2	Организационные аспекты	92

8	ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ	93

9	ПРИЛОЖЕНИЯ	94

9.1	Приложение № 1. Модели бизнес-процессов	94

9.2	Приложение № 2. Реестр бизнес-требований	94

9.3	Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов	94

9.4	Приложение № 4. РП1-6 Роли и полномочия	94

9.5	Приложение № 5. РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур	94

9.6	Приложение № 6. КП1. Матрица конфликтов полномочий	95

9.7	Приложение № 7. Информационная сводка по процессу	95

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий ведется централизованно на Портале Проекта и доступен по ссылке: http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/00_Управление проектом/02_Реестры и списки/04_Глоссарий.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Концептуальный дизайн предназначен для отображения концепции, способов и принципов реализации функциональных и технических требований по бизнес-процессу
ПП-07.02.03.04-ERP «Планирование программ ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы».

Данный процесс включает в себя шаги инициирования и утверждения проектов ОВП (оборудование вне проектов) в рамках программы воздействия на производственные активы (ПА), а также инвестиционной программы.

В документе описаны шаги от формирования инициативы до принятия решения о необходимости реализации проекта. Описание шагов по реализации утвержденного проекта приведено в документе КД ERP.13.9.2.48 Планирование и реализация проектов Капитального строительства и инвестиций.

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Для успешной реализации процессов планирования и реализации проектов в системе необходимо выполнение условий:

- Разработка порядка инициирования, согласования и утверждения проектов ОВП (описана в рамках Регламента по управлению проектами ОВП, Регламента по годовому планированию программы поддержания производственных активов и Регламента по долгосрочному и среднесрочному планированию);

- Наличие корректного справочника технических объектов;

- Настройка в системе общих организационных уровней и справочников;

- Выполнение настроек системы, предусмотренных настоящим документом;

- Выполнение разработок, предусмотренных настоящим документом;

- Создание интерфейсов, предусмотренных настоящим документом, как в системе SAP, так и в смежных системах;

- Миграция незавершенных проектов (со структурой, сетевыми графиками, плановой потребностью), договоров по проектам, состояния расчетов с контрагентами, фактических затрат. Подход к миграции данных описан в КД ERP.13.7.1 «Концепция миграции данных»;

- Обучение пользователей работе в системе, в части шагов, предусмотренных настоящим документом.

БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

Формализованные бизнес-требования приведены в 9.2 Приложение № 2. Реестр бизнес-требований.

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

  - Описание бизнес-процессов

Описание бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВИЗ, ОВСС и неПА)

Процесс охватывает шаги от инициирования/планирования потребности в мероприятиях по замене или закупке нового оборудования вне смет строек до принятия решения о необходимости реализации проекта ОВП (здесь и далее под проектами ОВП понимаются проекты - Оборудование вне проектов) и проекта планирования запчастей, которые методическими рекомендациями отнесены к компонентам основных средств – т.н. компонентный учет.

Классификация оборудования вне проекта:

Тип ОВП:

  - производственное оборудование – оборудование, удовлетворяющее следующим условия: участие закупаемого оборудования в основном технологическом процессе или в обеспечении их функционирования; наличие выбываемой Единицы оборудования в системе SAP S4/HANA (при замене оборудования взамен изношенного);

  - непроизводственное оборудования – оборудование, не участвующее непосредственно ни в основном технологическом процессе, ни в обеспечении основного технологического процесса

Вид ОВП:

  - 1 группа производственного ОВП - оборудование, приобретаемое взамен изношенного, которое имеет аналогичные характеристики с выбываемым оборудованием. Аналогичными считаются характеристики, отличающиеся не более чем на 10% от основополагающей характеристики производительности заменяемого оборудования;

  - 2 группа производственного ОВП - оборудование, которое приобретается вне проектов капитального строительства: дополнительно для расширения и/или повышения эффективности производства; взамен изношенного и не попадает под критерии 1 группы производственного ОВП.

После рассмотрения инициативы о закупке компонента основных средств в системе SAP S4/HANA вручную через стандартную транзакцию CJ20N Project Builder формируются сетевые графики вида P030 - Об.вне смет строек(ОВСС/ОВИЗ) вне КС.

После согласования мероприятий компонентного учета на Техническом комитете УО (ТК) СПП-элемент «Компонентный учет» передается в процессы формирования/корректировки годового бюджета программы поддержания производственных активов. В случае включения в бюджет СПП-элемент «Компонентный учет» передается в систему АСКИ для утверждения бюджета. Интеграционный интерфейс по передаче в АСКИ описан в СоИ ERP.13.6.2_INT_Соглашение об интеграции АСКИ.

Планирование потребностей в закупке/замене оборудования в системе SAP S4/HANA начинается с формирования Заявок на ОВП. Для формирования новой заявки на ОВП, средствами SAP Fiori предполагается разработать специальный интерфейс ввода и обработки данных. При регистрации новой Заявки на ОВП требуется обязательное указание кода, планируемого ЕК МТР, вида Заявки на ОВП (вида P320 - Произ Активы ОВП (2 группа); P310 - Произ Активы ОВП (1 группа), P410 - Непроиз Активы ОВП (1 группа), P420 - Непроиз Активы ОВП (2 группа), P430 – Непроиз Активы ОВП (Оборудование ИЦ)), причины замены и единицы оборудования (если предполагается закупка взамен изношенного, сроков заявки. После сохранения заявка на ОВП сохраняется в системе и доступна для корректировки и последующей обработки согласно процессу. В системе SAP данная заявка представляет собой сетевой график (далее – СГ) и операции сетевых графиков (далее - ОСГ).

Параллельно процессу создания заявки на ОВП формируется Техническое задание (далее - ТЗ). Техническое задание согласовывается и утверждается в Системе электронного документооборота. Утвержденное ТЗ оценивается в процессе ПП-10.04 Закупка МТР, работ, услуг.

После получения, утвержденного ТЗ и оценки стоимости данные заносятся в созданную ранее заявку. К компоненту материала прикладывается необходимая документация (ТЗ, опросные листы), и если требуется, то уточняется ЕК МТР.

После корректировки заявки на ОВП согласовываются по маршруту согласования.

После согласования Заявок на ОВП на Инвестиционной комиссии БЕ/Технический комитет формируются структурные планы проекта (далее СПП-элемент) для каждой заявки вида «Мероприятие». СПП-элемент вида «Мероприятие» включается в проект ОВП бизнес-единицы (автоматически по алгоритму или вручную). СПП-мероприятие с присвоенной заявкой на ОВП передается в процесс управления инвестиционной программой для утверждения бюджета в АСКИ. Интеграционный интерфейс по передаче мероприятий ОВП в Автоматизированную Систему Контроля Инвестиций (далее - АСКИ) описан в СоИ ERP.13.6.2_INT_Соглашение об интеграции АСКИ.

После получения подтверждения из АСКИ заявки на ОВП утверждаются на Инвестиционном комитете УК. Финальным шагом планирования программы ОВП служит шаг передачи в реализацию. Описание реализации инвестиционных проектов в системе SAP S/4HANA приведено в КД ERP.13.9.2.48 Планирование и реализация проектов Капитального строительства и инвестиций.

Запись нового проекта загружается автоматически из системы КСУ НСИ в SAP ERP. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.13.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

В результате для проекта ОВП автоматически создаются уровни:

- СПП-элемент уровня «Месторождение/Объект ТС»

- СПП-элемент уровня «Подразделение».

Иерархический структурный план проекта служит в SAP для укрупнённого планирования содержания проекта. Для построения структурного плана проекта в Системе проектов используются объекты:

- Определение проекта;

- Элемент структурного плана проекта (далее – СПП-элемент);

- Заголовок сетевого графика;

- Операция сетевого графика.

Определение проекта включает в себя элементы иерархического структурного плана – СПП-элементы. Атрибуты определения проекта, СПП-элемента представлены в КД ERP.13.9.2.12 «Управление ОД по направлению КСиИ», а атрибуты сетевого графика и операций представлены ниже в п. 5.6 Основные данные.

Таблица 6. Описание бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы

| Код бизнес-процесса | ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Утверждение программы ОВП для дальнейшей реализации |
| Периодичность |  |
| Предваряющие связанные процессы | ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов ПП-07.08 Анализ эффективности процессов управления активами УП-06.03 Технологический анализ производства ПП-07.01.01 Управление стратегическим планом УПА УП-03.03 Среднесрочное и годовое производственное планирование ПП-07.07 Обеспечение эффективности системы управления производственными активами УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) |
| Последующие связанные процессы | ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства ПП-10 Обеспечение МТР, работами и услугами ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы ОП-03.02 Процессы управления проектами ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP) ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) УП-02.03 Управление инвестиционной программой ПП-10.03.03-ERP Долгосрочное планирование обеспечения |
| Входящие данные | Технический объект с присвоенным техническим состоянием Новые технологии/ лучшие практики Потребность в закупке оборудования Акт осмотра технического состояния Расчет-обоснование стоимости восстановления Дефектная ведомость Справка о балансовой стоимости оборудования Акт списания оборудования Оценка срока эксплуатации Стандарт УПА Стратегический план УПА Балансировочный расчет Единый календарный план производства |
| Исходящие данные | Протокол решения ТК о включении в программу Проект ТЗ План затрат проекта ППА Заявка на ОВП Протокол решения ТК Предварительное ТКП Техническое обоснование проекта Сообщение ТОРО |

Схема бизнес-процесса корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы расположена в программе Aris по адресу: ПОЛЮС/Главная папка/4. В разработке/ERP/ПП-07 Управление производственными активами/ ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами.

  - Описание шагов бизнес-процессов

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВП 1 группы)

Шаг процесса 10.1 – Анализ пакета документов

Инициирование потребности в мероприятиях по замене оборудования осуществляется в функциональных подразделениях, ответственных за поддержание производственных активов (ПА).

Перед подготовкой инициативы по замене осуществляется подготовка и анализ обосновывающих документов. Основанием формирования инициативы могут служить следующие основные документы и условия:

- несоответствие технического состояния оборудования требованиям стандартов и политик компании

- исчерпание нормативного срока службы оборудования и нулевая остаточная стоимость;

- проведенная оценка/расчет целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового;

- несоответствие технического состояния ОФ требованиям стандартов и политик компании

До подачи инициативы сотрудник с ролью Планировщик ТОиР УО анализирует документы на полноту и достаточность (акт осмотра технического состояния или акт списания оборудования; справка о балансовой стоимости, нормативном и фактическом сроке; дефектная ведомость; оценка срока эксплуатации; расчета-обоснования стоимости восстановления, ЕКП и балансировочный расчет парка техники). При инициация замены оборудования ГТК, потребность в которых определяется расчетными методами, учитываются данные из ЕКП и балансировочного расчета парка техники. При наличии в ЕКП необходимости вывода оборудования из эксплуатации без ввода нового взамен изношенного, замена по данному оборудованию не инициируется. Сформированный пакет документов Планировщик ТОиР УО передаёт Специалисту управления бюджетами ТОиР УО. В случае если инициатива требует замены компонента основного средства, то сформированный пакет документов передается Специалисту управления бюджета ТОиР УО как пакет документов компонентного учета.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 20.1 – Анализ существующих проектов замены и реконструкции

Для целей минимизации риска утверждения и реализации однотипных и дублирующих воздействий на производственный актив Заказчик ОВП ПА 1 группа УО проверяет наличие уже заявленных и реализуемых проектов в системе по замене и реконструкции.

Для этого Заказчик ОВП ПА 1 группа УО в транзакции «АРМ Планировщик ОВП» формирует отчет о реализуемых проектах (PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП). При запуске отчета Заказчик ОВП ПА 1 группа УО ограничивает выборку по профилю проекта «ОВСС/ОВИЗ приобр.вне выполн.проектов КС» и «Капитальное строительство», единицы оборудования и исключает из выборки уже реализованные проекты (системный статус ЗАКР – Закрыто). В результате данный отчет выводит реестр проектов с классификацией, плановыми сроками реализации и с привязкой к производственным активам.

В случае наличия аналогичных проектов для данного производственного актива Заказчик ОВП ПА 1 группа УО ГОК/ПЛ отклоняет идею как дублирующую с занесением в Архив идей.

В случае если инициатива предполагает под собой изменения проектной документации, то Заказчик ОВП ПА 1 группа УО отклоняет инициативу, и инициатива реализуется как проект модернизации/реконструкции.

Шаг процесса 30.1 – Подготовка инициативы для технического комитета

После анализа существующих проектов и на основании предоставленного Планировщика ТОиР УО ГОК/ПЛ пакета документов Заказчик ОВП ПА 1 группа УО составляет сопроводительное письмо с инициативой для предоставления на Техническом комитете.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 40.1 – Занесение технического обоснования в архив идей

В случае если инициатива была отклонена (или признана нецелесообразной к реализации в текущем году) в рамках анализа существующих проектов замены, реконструкции Заказчик ОВП ПА 1 группа УО заносит инициативу в архив (реестр) идей с приложением всех подготовленных документов для возможности использования в будущем.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 50.1 – Согласование инициативы Главным специалистом ТОИР

Подготовленные в рамках проработки инициативы документы (пакет документов, сопроводительное письмо с инициативой) Заказчик ОВП ПА 1 группа УО предоставляет на согласование Главному специалисту ТОиР и ответственному специалисту за эксплуатацию оборудования (Владелец оборудования).

Главный специалист ТОиР совместно с Владельцем оборудования анализируют целесообразность реализации инициативы и ее техническая реализуемость.

Главный специалист ТОиР и Владелец оборудования согласовывают инициативу или отправляет на корректировку.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 60 – Анализ Инициатив и принятие решения

На данном шаге Центром компетенции УО анализируется и принимается решение о замене оборудования, закупки нового оборудования или отклонении. В составе Центра компетенции УО обязательно входят Технический комитет УО, службы Главного инженера (в том числе и ПТО), отдел стратегического анализа УО и/или отдела инвестиций УО.

Основанием для замены оборудования (ОВП 1 группы) принимается во внимание, согласованное Главным специалистом ТОиР УО, сопроводительное письмо с инициативой.

Условиями для закупки нового оборудования (ОВП 2 группы) могут служит:

- изменение внешних факторов (стандарты и нормативы по безопасности труда, охране окружающей среды, требования государственных органов и внутренних стандартов и политик);

- выявленные в ходе процессов анализа эффективности новые технологии и/или лучшие практики реализации технологических процессов;

- выявленная в ходе процессов технологического анализа производства потребность в оборудовании для выполнения запланированных объемов производства;

- - принятое Центром компетенций УО решение о реализации инициативы по закупке ОВП в рамках проекта ОВП 2 группы

Документами основаниями служат:

- Единый календарного плана (далее - ЕКП);

- Балансировочный расчет мощности парка техники;

- Стратегия Компании;

- Рекомендаций производственных и технических служб.

Установлены следующие критерии отнесения инициатив к проектам ОВП (согласно Регламенту по управлению инвестиционной деятельностью):

Таблица 7. Классификационные критерии проектов ОВП

| Целевое назначение (стратегия) | Вид инвестиций | Направление инвестиций | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержание бизнеса | Оборудование вне проектов в ТОиР | Оборудование вне проектов (новое) | Оборудование, приобретаемое вне бюджетов инвестиционных проектов |

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 70.1 – Рассмотрение и согласование иниицативы техническим комитетом

После принятия решения о замене Центром компетенций УО решение представляется на рассмотрение и согласование Техническим комитетом Управляемого общества (далее – УО).

Технический комитет УО анализирует целесообразность реализации инициативы и техническая реализуемость инициативы, взаимное влияние предложенных к рассмотрению инициатив, а также возможные экономические эффекты.

Технический комитет принимает решение о согласовании или отклонении инициативы.

Решение Технического комитета оформляется Протоколом решения ТК.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 80.1 – Проверка наличия записи материала/ оборудования в SAP

Для выбора оборудования на этапе формирования Заявки на ОВП Заказчик ОВП ПА 1 группа УО через транзакции «MM03 – Просмотр материала» проверяет наличие записей в справочнике ЕК МТР и при их отсутствии направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (в рамках процесса ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ). В заявке необходимо указать характеристики нового оборудования.

Шаг процесса 90.1 – Формирование заявки на ОВП

В случае если на Техническом комитете УО принято решение о реализации инициативы как замена взамен изношенного, то ответственный специалист с ролью Заказчик ОВП ПА 1 группа УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» создает Заявку на ОВП с профилем «P00310 - Произв Актив ОВП (1 и 2 группы)» вида «P310 - Произ Активы ОВП (1 группа)» (PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

На заголовке Заявки на ОВП Заказчик ОВП ПА 1 группа УО указывает Вид заявки, Краткий текст заявки, Единицу оборудования, взамен которой производиться замена, Сроки заявки, на уровне позиции Заявки на ОВП указывает Причину замена, присваивает компонент материала – оборудования (ЕК МТР), количество. В момент сохранения заявки на ОВП осуществляется проверка запрет заявления компонентов в рамках мероприятий ОВП, обязательное указание Причины замены для ОВП 1 группы и Единицы оборудования, взамен которой производиться замена (PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

В случае если необходимо вовлечение НВИ на заголовке Заявки на ОВП указывается индикатор «Вовлечение НВИ», что влечет за собой уменьшение шагов согласования. Более подробно описано в п. 5.2.1.19.

В случае если для производственного актива не предполагается создание Единицы оборудования и Производственного ресурса, то на заголовке Заявки на ОВП указывается индикатор «Закупка инвентаря».

Заявка на ОВП создает с пользовательским статусом «Инициатива» (ИНИЦ). Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Заказчик ОВП ПА 1 группа УО для каждого компонента оборудования указывает:

Таблица 8. Основные признаки и показатели компонента МТР

| Признак/ показатель | Описание | Значение при ведении в SAP |
| --- | --- | --- |
| Код ЕК МТР | Код из справочника ЕК МТР КСУ НСИ | Вводится вручную |
| Название | Атрибут ЕК МТР из справочника КСУ НСИ | Автоматически определяется из ЕК МТР |
| Завод | Завод выполнения работ | Вводится вручную. Описание и перечень заводов приведено в ERP.13.9.21_ARC_КД Организационная структура. |
| Количество | Необходимое количество оборудования | Вводится вручную |
| Цена | Будущая цена оборудования | Автоматически определяется для ЕК МТР |
| Код группы закупки | Ответственный закупщик в МТО | Определяется автоматически по коду ЕК МТР |
| Код группы материалов | Справочник групп закупки основан на перечне ППЗ | Определяется автоматически по коду ЕК МТР |
| Дата потребности | Дата потребности в оборудовании | Дата планового поступления на склад; копируется с даты начала операции |
| Код заготовки | Способ заготовки для компонента | Вводится вручную |
| ЕО выбывающая | Номер заменяемой единицы оборудования, взамен которой производиться закупка | Вводится вручную |
| Признак «Срочная потребность» | Признак «Срочная потребность» устанавливается, если срок LT превышает срок потребности | Автоматически определяется при проверке LT |

Шаг процесса 100.1 – Разработка технического задания, опросного листа

В случае приобретения оборудования, взамен изношенного, специалистом с ролью Ответственный за сопровождение ТЗ подготавливается Проект Технического задание на изготовление и поставку оборудования, устанавливающее основные назначение оборудования, его технические характеристики, технико-экономические требования и т.д.

После разработки Проекта Технического задания Ответственный за сопровождение ТЗ загружает документ в Систему электронного документооборота (далее – СЭД) для согласования и утверждения.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаги процесса 101 -105 – Согласование и утверждение технического задания

Процесс согласования, расценки и утверждения Проекта Технического задания описан в Регламенте Компании «Формирование, согласование и утверждении технических заданий на приобретение МТР».

Данные шаги выполняются в системе СЭД.

Шаг процесса 110.1 – Корректировка заявки на ОВП

После получения утвержденного Технического задания и проверки записи ЕК МТР Заказчик ОВП ПА 1 группа УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» корректирует заявку: уточняет ЕК МТР, прикладывает документацию (утвержденное Техническое задание, опросные листы, иные необходимые документы).

При корректировке компонента Заказчик ОВП ПА 1 группа УО создает для компонента также записи документов DMS вида «Документация для потребности в МТР», и загружает к ней оригиналы – документы в формате PDF (при этом документы сохраняются в базе данных SAP). При необходимости на заявке на ОВП предусмотрена возможность хранения ссылки СЭД.

После загрузки документов Заказчик ОВП ПА 1 группа УО проставляет пользовательский статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ прикреплено». В момент выполняется проверка наличия прикрепленных документов. (PS08. Проверки при сохранении проекта для соответствия аналитик друг другу).

При сохранении потребности в оборудовании вне проектов осуществляется проверка на соответствие даты потребности установленным в компании LT. В случае, если требуемый срок поставки не может быть соблюдён, система выдает уведомление,, в котором указываются допустимые сроки поставки (PS10. Дополнительные атрибуты компонента материала для проверок, отчетов, интеграции с ПиКПИП).

Если регистрируется потребность с датой поставки следующий год, а бюджет на следующий год еще не введен, то документ потребности невозможно выдать в закупку. Для регистрации таких документов до утверждения годового бюджета необходимо ввести в систему допустимые лимиты (опережающий закуп). Описание ведения лимитов приведено в КД ERP.13.9.2.40_CO_Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами.

В случае планирования потребности в оборудовании, для которой требуются провести мероприятия по монтажу собственными силами и/или комплект ЗИП, то данные мероприятия должны быть запланированы как мероприятий в рамках процессов планирования воздействий на ПА (в случае если работы по монтажу являются OPEX). Процесс планирования мероприятий воздействий на ПА описано в КД ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА.

Для этого в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» для ОСГ закупки необходимо выбрать функцию присвоения Заказа ТОРО. Созданный заказ ТОРО на монтаж в рамках процессов планирования воздействий на ПА присваивается компоненту сетевого графика (разработка PS10. Дополнительные атрибуты компонента материала для проверок, отчетов, интеграции с ПиКПИП).

Потребность в работах монтажа, выполняемых собственными подразделениями, ведется с помощью операций сетевого графика, в случае если данные работы капитализируются.

Для подразделений, которые привлекаются к выполнению работ по мероприятиям компонентного учета предусматриваются рабочие места по одному для каждого подразделения. Для каждого рабочего места подразделения предусматривается один вид работ МВЗ с плановым/ фактическим тарифом.

При сохранении проекта автоматически определяется стоимость работ на основании планового количества работ (человеко-дни) и планового тарифа работы участка. Для каждого рабочего места – исполнителя работ присвоено МВЗ/ вид работ. Плановые тарифы для каждого МВЗ/ вида работ определяются в SAP в рамках процесса УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга. Полный перечень МВЗ и видов работ представлен в ERP.13.9.2.10_КД_НСИ_Контроллинг «Управление основными данными».

Основные признаки и показатели операции СГ для работ, выполняемых собственными подразделениями:

Таблица 9. Основные признаки и показатели ОСГ работ хоз. способом

| Признак/ показатель | Описание | Значение при ведении в SAP |
| --- | --- | --- |
| Название операции | Название операции в соответствии с графиком работ | Вводится вручную |
| Управляющий ключ | Поле для указания ключа операции сетевого графика, который определяет возможность планирования потребностей для операции | Вводится вручную |
| Рабочее место | Рабочее место из справочника ТОиР (например, Экскаваторный участок РМЦ, Вентиляционный участок РСЦ, Транспортная колонна) | Вводится вручную |
| Трудо-затраты | Плановое количество (в человеко-днях) работ подразделения | Вводится вручную |
| Число | Число необходимых мощностей | Вводится вручную |

После корректировки Заявка на ОВП передается в процесс ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен, где согласно Инструкции по ведению плановых цен устанавливается плановая цена для непроизводственного оборудования. После утверждения цены на Заявке на ОВП автоматически устанавливается статус РСЦН – Расценено.

Шаг процесса 120.1 – Подготовка материалов для Технического Комитета БЕ для проведения оценки доступности бюджета

На этом шаге Заказчик ОВП ПА 1 группа УО дополнительно проверяет комплектность бумажной документации, прикрепление ее к Заявке на ОВП, а также наличие в заявке актуальной ЕК МТР.

После проверки Заказчик ОВП ПА 1 группа УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» проставляет статус «ПДМБ – Подготовка документов для оценки бюджета завершена».

Шаг процесса 130.1 – Рассмотрение и принятие решения Тех. Комитетом БЕ, назначение ответственных

На основании Заявок на ОВП со статусом «ПДМБ – Подготовка документов для оценки бюджета завершена», всех обосновывающих документов, с учетом оценки рисков и финансовых ограничений на Техническом комитете принимается решение о замене или продлении срока эксплуатации оборудования либо Заявка на ОВП отклоняется.

В случае принятия решения о замене оборудования на Заявке на ОВП в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» проставляется пользовательские статусы «ТКБЕ - Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Реализуется как мероприятие замены». Автоматически создаются новая единица оборудования и производственный ресурс, скопированные из ресурса заменяемой единицы оборудования. Единица оборудования и производственный ресурс передаются в процессы «ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР» и «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства» соответственно. После создания производственный ресурс должен автоматически учитываться при дальнейших расчетах на всех горизонтах планирования. Более подробно описано в КД ERP.13.9.2.8_PP_КД Ведение основных данных по направлению Производство.

В случае продления срока эксплуатации оборудования на Заявке на ОВП проставляется пользовательские статусы «ТКБЕ - Согласовано ТК БЕ» и «ТОРО - Реализуется как мероприятие ТОиР».

В случае необходимости проведения мероприятий по реконструкции, модернизации, проектно-изыскательских работ Заявка на ОВП может быть отклонена и передана в процесс ОП-03.02 Процессы управления проектами. В этом случае на Заявке на ОВП через транзакцию «АРМ Планировщика ОВП» проставляется статусы «ТКБЕ - Согласовано ТК БЕ» и «ИНВС - Реализация как инвест. проект».

Шаг процесса 140.1 – Продление срока эксплуатация

На основании протокола решения ТК БЕ и поступившей Заявке на ОВП со статусом «ТОИР - Реализация как мероприятие ТОиР» Заказчик ОВП ПА 1 группа УО создает Заявку на изменение реестра оборудования. Далее Заявка на изменение реестра оборудования передается в процесс ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР.

Шаг процесса 150.1 – Создание СПП - мероприятия по замене оборудования

В случае принятия решения о замене оборудования в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» автоматически создается СПП – элемент вида «Мероприятие» (и присваивается Заявке на ОВП. На СПП – элементе вида «Мероприятие» указывается Группа планирования, Центр затрат, Причина инвестиций.

При сохранении Заявки на ОВП с присвоенным СПП – элементом «Мероприятие» проверяется наличие производственного ресурса.

СПП – элемент вида «Мероприятие» создается в случае установленного пользовательского статуса «Создано» (СОЗД) и включается в проект ОВП бизнес-единицы. Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Запись проекта загружается автоматически из системы КСУ НСИ. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.5.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

Шаг процесса 160.1 – Включение мероприятия в программу воздействий ПА

Если процесс закупки оборудования, взамен изношенного включается в программу в рамках годового бюджета, то Заявки на ОВП передаются в процесс ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы или если процесс включается в рамках корректировки, то Заявки на ОВП передаются в процесс ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы. На СПП – элемент «Мероприятие» через транзакцию «АРМ Планировщика ОВП» Специалистом управления бюджетами ТОиР УО проставляется статус «ГДПЛ – Включение в годовую программу воздействия ПА» или «КРПЛ – Включение в программу воздействия в рамках корректировки».

В случае долгосрочной закупки информация по Заявкам ОВП передается в процессы ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) или ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период). На СПП – элемент «Мероприятие» через транзакцию «АРМ Планировщика ОВП» Специалистом управления бюджетами ТОиР УО проставляется статус «ДГПЛ – Включение в долгосрочное планирование воздействий ПА» или «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование воздействий ПА».

Шаг процесса 170.1 – Рассмотрение заявок на ОВП в отделе планирования и контроля инвестиций УО

На этом шаге Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО анализирует Заявки на ОВП со статусами «СГТЗ» и «РСЦН».

Для целей минимизации риска утверждения и реализации однотипных и дублирующих мероприятий ОВП Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО проверяет наличие уже заявленных и реализуемых проектов в системе по замене и реконструкции.

Для этого Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО в транзакции «АРМ Планировщик ОВП» формирует отчет о реализуемых проектах (заявках на ОВП). При запуске отчета Заказчик ОВП ПА 1 группа УО ограничивает выборку по видам заявок на оВП, ЕК МТР и исключает из выборки уже реализованные заявки на ОВП (системный статус ЗАКР – Закрыто). В результате данный отчет выводит реестр мероприятий с классификацией, плановыми сроками реализации.

При отсутствии аналогичных проектов и замечаний Заявка на ОВП согласуется Специалистом отдела планирования и контроля инвестиций УО. На заявке проставляется пользовательский статус «СПКИ - Согласовано ОПиКИ» и передаются на согласование Инвестиционной комиссии.

В случае наличия замечаний, то Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО отправляет Заявку на ОВП на корректировку: проставляет статус «ТКОР - Требует корректировки».

Шаг процесса 180.1 - Согласование заявок на ОВП на ИК БЕ

На данном шаге Заявки на ОВП со статусом «СПКИ - - Согласовано ОПиКИ» рассматриваются Инвестиционной комиссией УО. При рассмотрении также принимается во внимание актуализированный график поставок, переходящих с предыдущего периода (заявленная потребность, не обеспеченная в указанный период). Принимается коллегиальное решение о включении Заявки на ОВП в инвестиционную программу УО. Для этого сотрудником с ролью Инвестиционной комиссией УО на Заявке на ОВП проставляется пользовательский статус «ИКБЕ - Согласовано ИК БЕ».

В случае отклонения Заявки на ОВП сотрудником с ролью Инвестиционной комиссией УО проставляется пользовательский статус «ОТКЛ – Отклонено» с указанием причины отклонения.

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» данный этап согласования пропускается.

Шаг процесса 190.1 – Проверка дат потребности с учетом LT и согласование Коммерческим блоком

После согласования Заявки на ОВП Инвестиционной комиссией сотрудник с ролью Сток-контроллер проверяет Заявки на ОВП на предмет корректности заявленных позиций и дат потребности с учетом LT. В случае положительной проверки корректности заявленных позиций Сток-контроллер устанавливает статус СГКБ – Согласовано Ком. блоком.

В случае наличия замечаний Заявка на ОВП отклоняется с указанием причины отклонения.

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» данный этап согласования пропускается.

Далее Заявка на ОВП передается в процессы ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы или ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы.

После согласования заявок на ОВП Коммерческим блоком УО, заявки на ОВП планового года (СПП-элементы со статусом «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП») включаются в годовой бюджет ППА. По результатам согласования годового бюджета ППА в MCB на согласованных заявках на ОВП автоматически устанавливается статус статус «УБТК – Годовой бюджет согласован ТК БЕ». Более подробно описано в КД ERP.13.9.2_51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР.

Шаг процесса 200.1 – Подготовка к передаче плана прогноза/освоения в АСКИ

После согласования годового бюджета ППА ТК БЕ сотрудников с ролью Планировщик бюджета УА УО на СПП-элементах согласованных заявок на ОВП устанавливает статус «СДПА – согласовано для передачи в АСКИ» и передает в процесс управления инвестиционной программой для утверждения бюджета в АСКИ согласно выбранному сценарию. Описания выбора сценариев и процесса передачи в АСКИ более подробно описано в КД ERP.13.9.2_51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР.

Интеграционный интерфейс по передаче мероприятий ОВП в Автоматизированную Систему Контроля Инвестиций (далее -АСКИ) описан в СоИ ERP.5.6.2_INT_Соглашение об интеграции АСКИ.

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» передача мероприятий ОВП в АСКИ не осуществляется. Необходимо ввести в систему допустимые лимиты. Более подробно о расширении программы бюджетов описано в КД ERP.13.9.2.40_CO Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами.

Шаг процесса 210.1 – Утверждение заявок на ОВП

После согласования проекта ОВП в АСКИ сотрудником с ролью Планировщик бюджета УА УО на Заявке на ОВП проставляется пользовательский статус «УТВР - Утверждено» и «АСКИ – Заявка согласована в АСКИ».

Шаг процесса 220.1 – Передача мероприятий ОВП в реализацию

.

После того, как программу ОВП утвердили в АСКИ, Ответственный за реализацию мероприятий ПА ОВП передает утвержденные Заявки на ОВП в реализацию (проставляет на сетевом графике статус «ДЕБЛ – Деблокировано»). Далее процесс передается в ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP).

Процесс реализации проектов описан в КД ERP.13.9.2.48_PS_Планирование и реализация проектов КС и инвестиций.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (Компонентный учет)

Шаг процесса 11 – Подготовка инициативы для Технического комитета

Инициирование потребности в мероприятиях по замене компонентов основных средств осуществляется в функциональных подразделениях, ответственных поддержание производственных активов (ПА).

На данном шаге сотрудник с ролью Специалисту управления бюджета ТОиР УО формирует сопроводительное письмо с инициативой и передает на рассмотрение в Технический комитет УО.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 12 – Рассмотрение и согласование инициативы на Тех. комитете

Подготовленные в рамках анализа документы (расчет-обоснование. и прочие) и сопроводительное письмо с инициативой сотрудник с ролью Специалисту управления бюджета ТОиР УО выносит на рассмотрение и согласование Технического комитета УО.

На Техническом комитете УО осуществляется рассмотрение и согласование инициативы.

Анализируется целесообразность реализации инициативы, техническая реализуемость, взаимное влияние предложенных к рассмотрению инициатив, а также возможные экономические эффекты.

Технический комитет УО принимает решение о согласовании или отклонении инвестиционной идеи.

Решение Технического комитета оформляется Протоколом решения ТК.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 13 – Выбор способа реализации

В случае согласования инициативы Технический комитет УО определяет каким образом должна быть реализована идея:

- В случае принятия решения ТК УО о необходимости закупки нового взамен изношенного оборудования, удовлетворяющему критериям компонентного учета (согласно Методическим указаниям Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств»), то инициатива реализуется как мероприятия компонентного учета – закупка компонентов (осуществляется переход к шагу 15 данного бизнес-процесса).

- В случае принятия решения ТК УО о необходимости ремонта неисправного компонента, то инициатива осуществляется как мероприятие ТОиР (осуществляется переход к шагу 16 данного бизнес-процесса).

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 14 – Занесение обоснования в архив идей

В случае если инициатива была отклонена (или признана нецелесообразной к реализации в текущем году) в рамках рассмотрения на Техническом комитете УО сотрудникотрудник с ролью Специалисту управления бюджета ТОиР УО заносит инициативу в архив (реестр) инициатив с приложением всех подготовленных документов для возможности использования в будущем.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 15 – Создание графика работ, планирование работ и необходимых ресурсов

Если принято решение Технического комитета УО о закупке нового компонента и наличия в системе актуализированной структуры СПП-элементов проектов ППА, то назначенный Техническим комитетом ответственный специалист с ролью Планировщик проектов ТОиР УО осуществляет в системе SAP S/4HANA планирование материалов, работ и необходимых ресурсов по проекту. Более подробно о структуре и актуализации проектов ППА описано в КД ERP.13.9.2_51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР.

Данный шаг выполняется в транзакции CJ20N Project Builder.

Работы/ поставки по мероприятиям компонентного учета объединяются в сетевые графики. На СПП-элементе «Компонентный учет» создается сетевой график с профилем Р00300 «Об.вне смет строек(ОВСС/ОВИЗ) вне КС» и видом «P030 - Об.вне смет строек(ОВСС/ОВИЗ) вне КС». Более подробно о профилях и видах сетевых графиков описано в КД ERP.13.9.2.12_PS_КД Управление ОД по направлению КСиИ.

Для планирования работ по компонентному учету Планировщик проектов ТОиР УО создает следующие объекты в системе:

- потребность в МТР (в том числе оборудовании);

потребность в работах, выполняемых собственными силами.

Потребность в МТР

Поставка МТР планируется в рамках операции поставки МТР. Планировщик проектов ТОиР УО в транзакции CJ20N - PROJECT BUILDER указывает для каждого компонента оборудования/ материалов:

Таблица 10. Основные признаки и показатели компонента МТР

| Признак/ показатель | Описание | Значение при ведении в SAP |
| --- | --- | --- |
| Код ЕК МТР | Код из справочника ЕК МТР КСУ НСИ | Вводится вручную |
| Название | Атрибут ЕК МТР из справочника КСУ НСИ | Автоматически определяется из ЕК МТР |
| Завод | Завод выполнения работ по проекту | Вводится вручную. Описание и перечень заводов приведено в ERP.13.9.2_1_ARC_КД Организационная структура. |
| Количество | Необходимое количество оборудования | Вводится вручную |
| Цена | Будущая цена оборудования/ материалов | Автоматически определяется для ЕК МТР |
| Код группы закупки | Ответственный закупщик в МТО | Определяется автоматически по коду ЕК МТР |
| Код группы материалов | Справочник групп закупки основан на перечне ППЗ | Определяется автоматически по коду ЕК МТР |
| Дата потребности | Уточненная плановая дата потребности в оборудовании/ материалов | Дата планового поступления на склад, вводимая вручную |
| Код заготовки | Способ заготовки для компонента («Потребность в МТР»; «Оборудование с ОЛ») | Вводится вручную |
| СГ/ОСГ монтажа | Код заказа ТОРО/операции заказа ТОРО выполнения работ по монтажу | Вводится вручную |
| ЕО выбывающая | Номер заменяемой единицы оборудования, взамен которой производиться закупка | Вводится вручную |
| Признак «Срочная потребность» | Признак «Срочная потребность» устанавливается, если срок LT превышает срок потребности | Автоматически определяется при проверке LT |

В зависимости от типа номенклатуры компонента (с опросными листами либо нет) и кода заготовки формируется резервирование и заявка на закупку (код заготовки «ZOL - Оборудование с ОЛ (рез.+заявка)») либо резервирование (код заготовки «ZMT - МТР (резервирование)»)./ ТЗ оценка таких компонентов выполняется по каждому сетевому графику (резервированию). Подробнее описано в КД ERP.13.9.2.48 «Планирование и реализация проектов КСиИ».

В случае планирования компонентов без ОЛ\ТЗ оценка таких потребностей выполняется в рамках одной ОЗМ по БЕ/заводу за период, определённый Планировщиком цен.

В случае планирования компонентов вида «с ОЛ/ТЗ, то позиции потребности в перечне расценки не суммируются, каждая позиция сетевого графика (резервирования) показывается отдельной строкой, позиция помечается индикатором «с ОЛ/ТЗ». Более подробно описано в КД ERP.13.9.2.58_MM_Планирование обеспечения МТР, работами и услугами.

Пользователь не может ввести/ изменить цену для компонента при планировании потребности, поскольку цена МТР определяется МТО в процессе ПП-10.03.01 Ведение плановых цен (более подробно описано в КД ERP.13.9.2..58_MM_Планирование обеспечения МТР, работами и услугами). Если для МТР есть актуальная плановая цена на дату потребности, введенная МТО, она выводится в поле «Цена». Если для МТР не запланирована цена, то цена определяется автоматически по правилам МТО, и для компонента система ставит индикатор «Расчетная цена».

В случае необходимости для потребности в оборудовании Планировщик проектов ТОиР УО прикладывает комплект технической документации в виде документов DMS (техническое задание, опросный лист).

При сохранении потребности в компоненте осуществляется проверка на соответствие даты потребности установленным в компании LT. В случае, если требуемый срок поставки не может быть соблюдён, даже с учётом срочности – блокируется операция сохранения, с сообщением об ошибке в которой указываются допустимые сроки поставки.

Особенности технической реализации планирования потребности в МТР, а также корректировка потребности после выдачи в закупку описаны в КД ERP.13.9.2.48 «Планирование и реализация проектов КСиИ».

Если регистрируется потребность с датой поставки следующий год, а бюджет на следующий год еще не введен, то документ потребности невозможно выдать в закупку. Для регистрации таких документов до утверждения годового бюджета необходимо ввести в систему допустимые лимиты (опережающий закуп). Описание ведения допустимых лимитов приведено в КД ERP.13.9.2_40_CO_Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами.

В случае если потребность планируется в рамках текущего года и исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе «Компонентный учет», система не позволит передать компоненты сетевого графика в закупку. В этом случае инициируется корректировка бюджетных лимитов. Для формирования запроса на корректировку по компонентному учету сотрудник с ролью Планировщик проектов ТОиР УО создает новый сетевой график, наполняет его необходимыми компонентами, на СПП-элементе устанавливает статус ЗКОР – Запрос корректировки. После согласования корректировки и переноса средств за счет резерва БЕ или УК, на СПП-элементе автоматически устанавливается статус УТВК - Скорректированный бюджет утвержден, сетевой график деблокируется. После деблокирования сетевого графика запланированные компоненты передаются для закупки. Ведение и корректировка бюджета программы воздействий на ПА описано в КД ERP.13.9.2.51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР.

Работы, выполняемые собственными силами

Потребность в работах монтажа, выполняемых собственными подразделениями, ведется с помощью операций сетевого графика, в случае если данные работы капитализируются. В случае если работы являются OPEX, то созданный заказ ТОРО на монтаж в рамках процессов планирования воздействий на ПА присваивается компоненту сетевого графика (разработка PS10. Дополнительные атрибуты компонента материала для проверок, отчетов, интеграции с ПиКПИП). Более подробно о планировании воздействий на ПА описано в КД ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА.

Для подразделений, которые привлекаются к выполнению работ по мероприятиям компонентного учета предусматриваются рабочие места по одному для каждого подразделения. Для каждого рабочего места подразделения предусматривается один вид работ МВЗ с плановым/ фактическим тарифом.

При сохранении проекта автоматически определяется стоимость работ на основании планового количества работ (человеко-дни) и планового тарифа работы участка. Для каждого рабочего места – исполнителя работ присвоено МВЗ/ вид работ. Плановые тарифы для каждого МВЗ/ вида работ определяются в SAP в рамках процесса УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга. Полный перечень МВЗ и видов работ представлен в ERP.13.9.2..10_КД_НСИ_Контроллинг «Управление основными данными».

Основные признаки и показатели операции СГ для работ, выполняемых собственными подразделениями:

Таблица 11. Основные признаки и показатели ОСГ работ хоз. способом

| Признак/ показатель | Описание | Значение при ведении в SAP |
| --- | --- | --- |
| Название операции | Название операции в соответствии с графиком работ | Вводится вручную |
| Управляющий ключ | Поле для указания ключа операции сетевого графика, который определяет возможность планирования потребностей для операции | Вводится вручную |
| Рабочее место | Рабочее место из справочника ТОиР (например, Экскаваторный участок РМЦ, Вентиляционный участок РСЦ, Транспортная колонна) | Вводится вручную |
| Трудо-затраты | Плановое количество (в человеко-днях) работ подразделения | Вводится вручную |
| Число | Число необходимых мощностей | Вводится вручную |

Шаг процесса 16 – Создание сообщения ТОРО и передача в работу

В случае если на Техническом комитете УО принято решение о реализации инициативы как мероприятия ТОиР, то Планировщик проектов ТОиР УО создаёт Сообщение ТОРО с видом «A2 – Сообщение о неисправности » (виды сообщений описаны в КД «ERP.13.9.2.56_PM_КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА») в транзакции IW21 – «Создание сообщения ТОРО». Указывает Вид сообщения, Техническое место, Единицу оборудования, Короткий текст и Длинный текст. Автоматически заполняются поля Автор сообщения, Дата сообщения, Время сообщения. В результате создаётся сообщение ТОРО вида с видом «A2 – Сообщение о неисправности» и передается в процесс ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Подробно создание сообщений ТОРО и основные настройки приведены в КД ERP.13.9.2.56 Мониторинг и оценка технического состояния ПА

Шаг процесса 17 – Формирование отчета о затратах

После ввода/корректировки плановых цен на МТР Планировщик проектов ТОиР УО на данном шаге формирует отчет по плановым затратам проекта с учетом введенных плановых цен.

Отчет по плановым затратам формируется в SAP S4/HANA через разработанный отчет по запросу корректировок (PM65 в реестре разработок, описание в КД ERP.13.9.2_51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР) или через стандартный отчет CN52N - обзор проектов: Компоненты. При формировании отчета Планировщик проектов ТОиР УО указывает проект, СПП-элемент, для которого необходимо вывести плановые данные (при необходимости). Отчет позволяет сформировать и проанализировать плановые затраты по проекту в разрезе структуры проекта, необходимых ресурсов.

Шаг процесса 18 – Принятие решения о включении в программу воздействий на ПА

На основании согласования номенклатуры потребности и всех обосновывающих документов по проекту и с учетом оценки рисков на Техническом комитете принимается решение о включении мероприятий компонентного учета в программу воздействий.

На основании решения ТК информация по проекту передается в процесс ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы если процесс проект включается в программу в рамках годового бюджета или в процесс ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы, если проект включается в рамках корректировки.

На годовом горизонте передача мероприятий компонентного учета в АСКИ происходит согласно выбранному сценарию. Описания выбора сценариев и процесса передачи в АСКИ более подробно описано в КД ERP.13.9.2_51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР.

Шаг процесса 19 –  Передача компонентов в работу

После того, как программу ОВП утвердили в АСКИ или скорректировали текущий бюджет, в случае исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе «Компонентный учет», Планировщик проектов ТОиР УО передает деблокированный сетевой график в реализацию в процесс ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP).

Процесс реализации проектов описан в КД ERP.13.9.2.48_PS_Планирование и реализация проектов КС и инвестиций.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (ОВП 2 группы)

Шаг процесса 70.2 – Проверка наличия записи материала/ оборудования в SAP

Для выбора оборудования на этапе формирования Заявки на ОВП сотрудник с ролью Заказчик ОВП ПА 2 группа через транзакции «MM03 – Просмотр материала» проверяет наличие записей в справочнике ЕК МТР и при их отсутствии направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (в рамках процесса ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ). В заявке необходимо указать характеристики нового оборудования.

При необходимости может быть создана ЕК МТР для целей планирования – обобщённая запись ЕК МТР.

Шаг процесса 80.2 – Формирования заявки на ОВП

В случае если Центром компетенции УО принято решение о реализации инициативы как закупка нового оборудования ответственный специалист с ролью Заказчик ОВП ПА 2 группа в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» создает Заявку на ОВП с профилем «P00310 - Произв Актив ОВП (1 и 2 группы)» вида «P320 - Произ Активы ОВП (2 группа)» (PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

На заголовке Заявки на ОВП Заказчик ОВП ПА 2 группа указывает Вид заявки, Краткий текст заявки, Сроки заявки, на позиции Заявки указывает компонент материала – оборудования (ЕК МТР). В момент сохранения заявки на ОВП осуществляется проверка запрет заявления компонентов в рамках мероприятий ОВП (PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

В случае если необходимо вовлечение НВИ на заголовке Заявки на ОВП указывается индикатор «Вовлечение НВИ», что влечет за собой уменьшение шагов согласования. Более подробно описано в п. 5.2.3.13.

В случае если для производственного актива не предполагается создание Единицы оборудования и Производственного ресурса, то на заголовке Заявки на ОВП указывается индикатор «Закупка инвентаря».

Заявка на ОВП создает с пользовательским статусом «Инициатива» (ИНИЦ). Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Заполнение атрибутов сетевого графика и операции сетевого графика аналогично шагу 70.1 в п. 5.2.1.9.

После формирования Заявка на ОВП передается на согласование ответственному специалисту ПТО подразделения УО.

Шаг процесса 90.2 – Согласование заявки на ОВП ПТО подразделения

Сформированная заявка проверяется ответственном Согласующий ПТО подразделения УО на соответствия ЕКП и балансировочному расчету.

В случае соответствия Согласующий ПТО подразделения УО через транзакцию «АРМ Планировщика ОВП» устанавливает пользовательский статус «СПТО – Согласовано ПТО».

В случае согласования Заявки на ОВП Согласующим ПТО подразделения УО автоматически создается производственный ресурс и передается в процессы «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства». После создания производственный ресурс должен автоматически учитываться при дальнейших расчетах на всех горизонтах планирования. Более подробно описано в КД ERP.13.9.2.8_PP_КД Ведение основных данных по направлению Производство.

Шаг процесса 100.2 – Формирование технического задания

В случае приобретения оборудования нового специалистом с ролью Ответственный за сопровождение ТЗ подготавливается Проект Технического задания на изготовление и поставку оборудования, устанавливающее основные назначение оборудования, его технические характеристики, технико-экономические требования и т.д.

После разработки Проекта Технического задания Ответственный за сопровождение ТЗ передает Проект ТЗ, документ - обоснование ожидаемого эффекта от внедрения оборудования на проверку сотруднику с ролью Согласующий ПТО подразделения УО (в случае, если служба ПТО не является инициатором).

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 110.2 – Проверка пакета документов

Сотрудник с ролью Согласующий ПТО подразделения УО проверяет пакет предоставленных документов.

В случае корректной подготовки пакета документов и отсутствия замечаний Согласующий ПТО подразделения УО передает Проект Технического задания Ответственному за сопровождение ТЗ для дальнейшей отправки в СЭД по маршруту согласования.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаг процесса 120.2 – Отправка ТЗ на согласование

Ответственный за сопровождение ТЗ инициирует согласование Проекта Технического задания в СЭД.

Данный шаг выполняется вне системы.

Шаги по согласование и утверждению аналогичны п. 5.2.1.11 Шаги процесса 101 -105 – Согласование и утверждение технического задания.

Шаг процесса 130.2 – Корректировка заявки на ОВП (приложение утвержденного ТЗ)

После получения утвержденного Технического задания и проверки записи ЕК МТР сотрудник с ролью Заказчик ОВП ПА 2 группа в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» корректирует заявку: уточняет ЕК МТР, прикладывает документацию (утвержденное Техническое задание, опросные листы, иные необходимые документы).

Атрибуты, заполняемые в Заявке на ОВП, и действия, выполняемые сотрудником с ролью Заказчик ОВП ПА 2 группа, аналогичны Шаг процесса 110.1 – Корректировка заявки на ОВП.

Шаг процесса 140.2 – Подготовка материалов для Технического Комитета БЕ для проведения оценки доступности бюджета

На этом шаге Заказчик ОВП ПА 2 группа УО дополнительно проверяет комплектность бумажной документации, прикрепление ее к Заявке на ОВП, а также наличие в заявке актуальной ЕК МТР.

После проверки Заказчик ОВП ПА 2 группа УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» проставляет статус «ПДМБ – Подготовка документов для оценки бюджета завершена».

Шаг процесса 150.2 – Рассмотрение и принятие решения Тех. Комитетом БЕ, назначение ответственных

На основании Заявок на ОВП со статусом «ПДМБ – Подготовка документов для оценки бюджета завершена», всех обосновывающих документов, с учетом оценки рисков и финансовых ограничений на Техническом комитете принимается решение о закупке нового оборудования либо Заявка на ОВП отклоняется.

В случае принятия решения о закупке нового оборудования на Заявке на ОВП в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» проставляется пользовательский статус «ТКБЕ - Согласовано ТК БЕ».

Шаг процесса 160.2 – Создание СПП- мероприятия по закупке нового оборудования

В случае согласования Заявки на ОВП Техническом комитете в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» автоматически создается СПП – элемент вида «Мероприятие» и присваивается Заявке на ОВП. На СПП – элементе вида «Мероприятие»

СПП – элемент вида «Мероприятие» создается в случае установленного пользовательского статуса «Создано» (СОЗД) и включается в проект ОВП бизнес-единицы. Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Запись проекта ОВП загружается автоматически из системы КСУ НСИ. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.5.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

Шаг процесса 170.2 – Анализ заявок на ОВП

На этом шаге Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО анализирует Заявки на ОВП со статусом «ТКБЕ».

Для целей минимизации риска утверждения и реализации однотипных и дублирующих мероприятий ОВП Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО проверяет наличие уже заявленных и реализуемых проектов в системе по замене и реконструкции.

Для этого Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО в транзакции «АРМ Планировщик ОВП» формирует отчет о реализуемых проектах. При запуске отчета Заказчик ОВП ПА 2 группа УО ограничивает выборку по виду заявок, ЕК МТР и исключает из выборки уже реализованные заявки на ОВП (системный статус ЗАКР – Закрыто). В результате данный отчет выводит реестр мероприятий с классификацией, плановыми сроками реализации.

При отсутствии аналогичных проектов и замечаний Заявка на ОВП согласуется Специалистом отдела планирования и контроля инвестиций УО. На заявке проставляется пользовательский статус «СПКИ - Согласовано ОПиКИ» и передаются на согласование Инвестиционной комиссии.

В случае наличия аналогичных проектов Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО отклоняет Заявку на ОВП как дублирующую с занесением в Архив, проставляя пользовательский статус «ОТКЛ - Отклонено».

В случае наличия замечаний, то Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО отправляет Заявку на ОВП на корректировку: проставляет статус «ТКОР - Требует корректировки» с указанием причины передачи на корректировку.

Шаг процесса 180.2 – Занесение заявки в архив

В случае если Заявка на ОВП была отклонена (или признана нецелесообразной к реализации в текущем году) в рамках анализа существующих проектов Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО заносит Заявку на ОВП в архив с приложением всех подготовленных документов для возможности использования в будущем. Для этого отдела планирования и контроля инвестиций УО проставляет на Заявке на ОВП пользовательский статус «АРХВ – В архив». Заявка на ОВП блокируется для дальнейшей работы.

Шаг процесса 190.2 – Рассмотрение заявок на ОВП и принятие решения о включении в инвестиционную программу

На данном шаге Заявки на ОВП со статусом «СПКИ» рассматриваются Инвестиционной комиссией УО. При рассмотрении также принимается во внимание актуализированный график поставок, переходящих с предыдущего периода (заявленная потребность, не обеспеченная в указанный период). Принимается коллегиальное решение о включении Заявки на ОВП в инвестиционную программу УО. Для этого сотрудником с ролью Инвестиционной комиссией УО на Заявке на ОВП проставляется пользовательский статус «ИКБЕ - Согласовано ИК БЕ».

В случае наличия замечаний Заявка на ОВП отправляется на доработку. Сотрудником с ролью Инвестиционной комиссией УО на Заявке на ОВП проставляется пользовательский статус «ТКОР – Требует корректировки» с указанием причины передачи на корректировку.

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» данный этап согласования пропускается.

Шаг процесса 170.2 – Создание СПП- мероприятия по закупке нового оборудования

В случае согласования Заявки на ОВП Инвестиционной комиссией УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» автоматически или вручную Заказчиком ОВП УО создается СПП – элемент вида «Мероприятие» и присваивается Заявке на ОВП. На СПП – элементе вида «Мероприятие» указывается плановая дата ввода в эксплуатацию заявляемого оборудования.

При сохранении Заявки на ОВП с присвоенным СПП – элементом «Мероприятие» проверяется наличие производственного ресурса.

СПП – элемент вида «Мероприятие» создается в случае установленного пользовательского статуса «Создано» (СОЗД) и включается в проект ОВП бизнес-единицы. Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Запись проекта ОВП загружается автоматически из системы КСУ НСИ. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.5.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

Шаг процесса 200.2 – Проверка дат потребности с учетом LT и согласование Коммерческим блоком

После согласования заявки на ОВП Инвестиционной комиссией сотрудник с ролью Сток-контроллер проверяет Заявки на ОВП на предмет корректности заявленных позиций и дат потребности с учетом LT. В случае положительной проверки корректности заявленных позиций Сток-контроллер устанавливает статус СГКБ – Согласовано Ком. блоком.

В случае наличия замечаний Заявка на ОВП отклоняется с указанием причины отклонения.

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» данный этап согласования пропускается.

Шаг процесса 210.2 – Консолидация мероприятий и передача в АСКИ

На данном шаге Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО консолидирует Заявки на ОВП со статусом «СГКБ» по СПП мероприятиям и передает в АСКИ согласно выбранному сценарию.

Описание интеграционного потока приведено в документе ERP.5.6.2 «Соглашение об интеграции (межсистемная интеграция) АСКИ – S/4HANA».

В случае наличия индикатора «Вовлечение НВИ» передача мероприятий ОВП в АСКИ не осуществляется. Необходимо ввести в систему допустимые лимиты. Более подробно о расширении программы бюджетов описано в КД ERP.13.9.2.40_CO Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами.

Шаг процесса 220.2 – Утверждение сводного плана мероприятий ОВП

После согласования проекта ОВП в АСКИ сотрудником с ролью Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО на Заявка на ОВП проставляются пользовательские статусы «УТВР - Утверждено» и «АСКИ – Согласовано в АСКИ».

В случае утверждения Заявки на ОВП Специалистом отдела планирования и контроля инвестиций УО автоматически создается единица оборудования и передается в процесс «ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР».

В случае отклонении Инвестиционным комитетом УК Заявки на ОВП передаются на корректировку – устанавливается пользовательский статус «ОТКЛ - Отклонено» с указание причины отклонения.

Шаг процесса 230.2 – Передача мероприятий ОВП в реализацию

На данном шаге Ответственный за реализацию мероприятий ПА ОВП передает (деблокирует) Заявки на ОВП в реализацию в процесс ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP).

Процесс реализации проектов описан в КД ERP.13.9.2.48_PS_Планирование и реализация проектов КС и инвестиций.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (НеПА ОВП 1 и 2 групп)

Шаг процесса 10.3 – Проверка наличия записи материала/ оборудования в SAP

В случае возникновения потребности в непроизводственном оборудовании формирование Заявки на ОВП происходит только после согласования потребности вне системы внутри подразделения руководителем подразделения.

К непроизводственному оборудованию относятся:

- оборудование IT;

- оборудование АХО;

- оборудования для обеспечения ОТиПБ.

Для выбора непроизводственного оборудования на этапе формирования Заявки на ОВП сотрудник с ролью Заказчик ОВП  НеПА УО через транзакции «MM03 – Просмотр материала» проверяет наличие записей в справочнике ЕК МТР и при их отсутствии направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (в рамках процесса ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ). В заявке необходимо указать характеристики нового оборудования.

Шаг процесса 20.3 – Формирование заявки на ОВП

Ответственный специалист с ролью Заказчик ОВП НеПА УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» создает Заявку на ОВП с профилем «P00410 - Непроизв Актив ОВП (1 и 2 группы)» вида «P410 - Непроиз Активы ОВП (1 группа)» или «P420 - Непроиз Активы ОВП (2 группа)» (разработка PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

На заголовке Заявки на ОВП Заказчик ОВП НеПА УО указывает Вид заявки, Краткий текст заявки, Сроки заявки, на операции Заявки на ОВП указывает компонент материала – оборудования (ЕК МТР) и количество.

В случае если необходимо вовлечение НВИ на заголовке Заявки на ОВП указывается индикатор «Вовлечение НВИ», что влечет за собой уменьшение шагов согласования. Более подробно описано в п. 5.2.3.13.

Заявка на ОВП создает с пользовательским статусом «Инициатива» (ИНИЦ). Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Шаг процесса 30.3 – Проверка документов

Сотрудник с ролью Руководитель функционального подразделения УО проверяет предоставленные Заявителем ОВП УО обосновывающие документы.

В случае корректной подготовки обосновывающих документов и отсутствия замечаний Заказчик ОВП ПА 1 группа УО согласует Заявку на ОВП, проставляя пользовательский статус «СРФН – Согласовано руководителем функ. направления УО».

После согласования Заказчиком ОВП НеПА УО Заявка на ОВП передается в процесс ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен, где согласно Инструкции по ведению плановых цен устанавливается плановая цена для непроизводственного оборудования.

Шаг процесса 40.3 – Корректировка заявки на ОВП

После согласования Заявки на ОВП Руководителем функционального подразделения УО и расценки Заказчик ОВП НеПА УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» производит необходимые корректировки Заявки на ОВП: уточняет ЕК МТР, прикладывает документацию (обосновывающие документы).

В случае необходимости прикрепления документов к Заявке на ОВП Заказчик ОВП НеПА УО создает для компонента записи документов DMS вида «Документация для потребности в МТР», и загружает к ней оригиналы – документы в формате PDF (при этом документы сохраняются в базе данных SAP) и устанавливает пользовательский статус на заявке на ОВП «СГТЗ – Согласовано ТЗ». В момент выполняется проверка наличия прикрепленных документов. (PS08. Проверки при сохранении проекта для соответствия аналитик друг другу).

После корректировки Заявка на ОВП передается на согласование Специалисту отдела планирования и контроля инвестиций УО.

В случае согласования Заявок на ОВП на Инвестиционной комиссии УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» автоматически создается СПП – элемент вида «Мероприятие» и присваивается Заявке на ОВП. СПП – элемент вида «Мероприятие» создается в случае установленного пользовательского статуса «Создано» (СОЗД) и включается в проект ОВП бизнес-единицы.

Запись проекта загружается автоматически из системы КСУ НСИ. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.5.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы (Оборудование исследовательского центра)

Шаг процесса 10.4 – Проверка наличия записи материала/ оборудования в SAP

В случае возникновения потребности в оборудовании Исследовательского центра (далее - ИЦ) формирование Заявки на ОВП происходит только после согласования потребности вне системы внутри подразделения ИЦ.

Для выбора оборудования ИЦ на этапе формирования Заявки на ОВП сотрудник с ролью Заказчик ОВП ИЦ УО через транзакции «MM03 – Просмотр материала» проверяет наличие записей в справочнике ЕК МТР и при их отсутствии направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (в рамках процесса ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ). В заявке необходимо указать характеристики нового оборудования.

Шаг процесса 20.4 – Формирование заявки на ОВП

Ответственный специалист с ролью Заказчик ОВП ИЦ УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» создает Заявку на ОВП с профилем «P00410 - Непроизв Актив ОВП (1 и 2 группы)» вида «P430 - Непроиз Активы ОВП (Оборудование ИЦ)» (разработка PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП).

На заголовке Заявки на ОВП Заказчик ОВП ИЦ УО указывает Вид заявки, Краткий текст заявки, Сроки заявки, на операции Заявки на ОВП указывает компонент материала – оборудования (ЕК МТР) и количество.

Заявка на ОВП создает с пользовательским статусом «Инициатива» (ИНИЦ). Полный набор и описание пользовательских статусов проекта приведено в п. 5.10 Особенности технической реализации.

Шаг процесса 30.4 – Проверка документов

Сотрудник с ролью Директор ИЦ проверяет предоставленные Заказчиком ОВП ИЦ УО обосновывающие документы.

В случае корректной подготовки обосновывающих документов и отсутствия замечаний Директор ИЦ согласует Заявку на ОВП, проставляя пользовательский статус «СДИЦ – Согласование Директором ИЦ».

Шаг процесса 40.4 – Корректировка заявки на ОВП

После согласования Заявки на ОВП Директором ИЦ и расценки Заказчик ОВП ИЦ УО в транзакции «АРМ Планировщика ОВП» производит необходимые корректировки Заявки на ОВП: уточняет ЕК МТР, прикладывает документацию (обосновывающие документы).

В случае необходимости прикрепления документов к Заявке на ОВП Заказчик ОВП ИЦ УО создает для компонента записи документов DMS вида «Документация для потребности в МТР», и загружает к ней оригиналы – документы в формате PDF (при этом документы сохраняются в базе данных SAP) и устанавливает пользовательский статус на заявке на ОВП «СГТЗ – Согласовано ТЗ». В момент выполняется проверка наличия прикрепленных документов. (PS08. Проверки при сохранении проекта для соответствия аналитик друг другу).

После корректировки Заявка на ОВП передается в процесс ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен, где согласно Инструкции по ведению плановых цен устанавливается плановая цена для непроизводственного оборудования. После утверждения цены на Заявке на ОВП автоматически устанавливается статус РСЦН – Расценено.

Шаг процесса 50.4 – Проверка дат потребности с учетом LT и согласование Коммерческим блоком

После утвержденная цены и прикрепления документов к Заявке на ОВП сотрудник с ролью Сток-контроллер проверяет Заявки на ОВП на предмет корректности заявленных позиций и дат потребности с учетом LT. В случае положительной проверки корректности заявленных позиций Сток-контроллер устанавливает статус СГКБ – Согласовано Ком. блоком.

В случае наличия замечаний Заявка на ОВП отклоняется с указанием причины отклонения.

Шаг процесса 60.4 – Создание СПП-элемента вида "Мероприятие"

В случае согласования заявки на ОВП Коммерческим блоком автоматически создается СПП – элемент вида «Мероприятие» и присваивается к Заявке на ОВП.

СПП – элемент вида «Мероприятие» создается в случае установленного пользовательского статуса «Создано» (СОЗД) и включается в проект ОВП бизнес-единицы.

Запись проекта загружается автоматически из системы КСУ НСИ. Описание передаваемых атрибутов справочника проектов/ объектов и моментов интеграции приведено в документе ERP.5.6.10 «Соглашение об интеграции КСУ НСИ».

Шаг процесса 70.4 - Передача плана прогноза/освоения в АСКИ

После согласования Заявок на ОВП проект ОВП «Оборудование ИЦ» с СПП-мероприятиями с присвоенными заявками на ОВП передается в процесс управления инвестиционной программой для утверждения бюджета в АСКИ. Интеграционный интерфейс по передаче мероприятий ОВП в Автоматизированную Систему Контроля Инвестиций (далее -АСКИ) описан в СоИ ERP.5.6.2_INT_Соглашение об интеграции АСКИ.

После получения подтверждения из АСКИ заявки на ОВП утверждаются на Инвестиционном комитете УК.

Шаг процесса 80.4 - Утверждение сводного плана мероприятий ОВП ИЦ

После согласования проекта ОВП «Оборудование ИЦ» в АСКИ сотрудником с ролью Инвестиционный комитет УК на Заявка на ОВП проставляется пользовательские статусу «УТВР - Утверждено» и «АСКИ – Заявка утверждена в АСКИ».

Шаг процесса 90.4 - Передача мероприятий ОВП в реализацию

На данном шаге Ответственный за реализацию мероприятий ОВП ИЦ передает (деблокирует) Заявки на ОВП в реализацию в процесс ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP).

Процесс реализации проектов описан в КД ERP.13.9.2.48_PS_Планирование и реализация проектов КС и инвестиций.

  - Роли и полномочия

Для реализации разграничения доступа в системах SAP построена модель разграничения доступа.

Роли делятся на: Шаблонные – Локализованные – Функциональные роли.

Шаблонная роль:

включает набор транзакций и объектов полномочий, обеспечивающих выполнение определённых задач, которые могут быть отнесены к разным шагам бизнес процессов.

Особенностями шаблонной роли являются: отсутствие ограничения на организационные уровни Общества Шаблонная роль не присваивается пользователям.

Локализованная роль:

локализованные роли создаются на основе наследования Шаблонных ролей и содержат ограничения на организационные уровни Общества (Предприятия, подразделения, Заводы, Закупочные организации и т.д.).

Функциональная роль:

объединяет в себе набор Локализованных ролей и позволяет выполнить бизнес-процессы. Функциональные роли определяются на базе штатной должности сотрудника.

Таблица РП1. Определение роли в процессах

| Роль | Сокращение роли (Код) | Описание роли |
| --- | --- | --- |
| Заказчик ОВП ПА 1 группа УО | ZC_*_PM_SPUPMPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики, планирует на ОСГ материалы, присваивает ОСГ заказ ТОРО, согласует сетевые графики для НеПА, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного на СПП, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику |
| Согласующий Технического комитета УО | ZC_*_PM_TECHCOMM_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, согласование СГ и ОСГ, |
| Заказчик ОВП ПА 2 группа УО | ZC_*_PM_CUSTOVPPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики, планирует на ОСГ материалы, присваивает ОСГ заказ ТОРО, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного за СПП, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. |
| Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО | ZC_*_PM_INVSSPPLPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ, указывает ответственного на СПП |
| Член Инвестиционной комиссии УО | ZC_*_PM_INVCOMSPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает СГ, ОСГ и компоненты, проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Член Инвестиционного комитета УК | ZC_*_PM_INVCOMTPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает СГ, ОСГ и компоненты, проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Заказчик ОВП НеПА группа УО | ZC_*_PM_APPLOVPPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики, планирует на ОСГ материалы, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. |
| Планировщик проектов ТОиР УО | ZC_*_PM_PLANNPS_Y | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ); Анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ); Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ); Формирование заявки на корректировку лимита Создание/изменение сетевых графиков, операций сетевых графиков, компонентов Создание/изменение сообщения ТОРО |
| Согласующий ПТО подразделения УО | ZC_*_PM_SPPTOPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Ответственный за реализацию мероприятия ОВП ПА УО | ZC_*_PM_OTV_OVP_Y | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует СГ/ОСГ/СПП, корректирует сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты (при поступлении запроса на корректировку потребности от Сток-контролера) |
| Ответственный за реализацию мероприятия ОВП НеПА УО | ZC_*_PM_OTV_OVP_NPA_Y | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует СГ/ОСГ/СПП, корректирует сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты (при поступлении запроса на корректировку потребности от Сток-контролера) |
| Согласующий АХО УО | ZC_*_PM_ADMDEP_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Руководитель ФункНаправления УО | ZC_*_PM_FUNCDIR_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Сток-контролёр | ZC_*_MM_STOK_KONT_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ (см КД ERP.13.9_2_58_MM_Планирование обеспечения МТР, работами и услугами, ПП-10.03.02-ERP Регистрация потребности, ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения) |
| Планировщик бюджета УА УО | ZC_*_PM_BUDGETER_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, устанавливает статусы на СПП -элементах |
| Заказчик ОВП ИЦ УО | ZC_*_PM_ICAPPLOVPPS_Y | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики, планирует на ОСГ материалы, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. |
| Директор ОВП ИЦ УО | ZC_*_PM_ICDIR_Y | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ |
| Ответственный за реализацию мероприятия ОВП ИЦ УО | ZC_*_PM_OTV_OVP_IC_Y | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует СГ/ОСГ/СПП, корректирует сетевые графики, операции сетевых графиков, компоненты (при поступлении запроса на корректировку потребности от Сток-контролера) |

  - Риски и контрольные процедуры

Риски и контроли

Риски и контрольные процедуры отражаются на схемах бизнес-процессов ARIS в соответствии с соглашением о моделировании.

Детально риски и контрольные процедуры описаны в Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур (МРиКП), включая (при необходимости) мониторинговые контрольные процедуры, предложенные к реализации в SAP GRC Process Control.

В случае разработки компенсирующих контрольных процедур для снижения рисков разделения полномочий, они будут добавлены в Сводную матрицу рисков и контрольных процедур на этапе присвоения ролей конечным пользователям перед продуктивным стартом системы SAP S/4 HANA.

Таблица РиК1. Контрольные процедуры бизнес-процессов

| Номер шага | Номер КП | Название КП |
| --- | --- | --- |
| 20.1 | C.ПП-07.02-045 | Анализ существующих проектов замены и реконструкции |
| 50.1 | C.ПП-07.02-056 | Согласование инициативы Главным специалистом ТОиР |
| 70.1 | C.ПП-07.02-055 | Рассмотрение и согласование инициативы на техническим комитетом |
| 130.1 | C.ПП-07.02-049 | Рассмотрение и принятие решения тех. комитетом БЕ, назначение ответственных |
| 90.2 | C.ПП-07.02-050 | Согласование заявки на ОВП ПТО подразделения |
| 110.2 | C.ПП-07.02-051 | Проверка пакета документов |
| 140.2 | C.ПП-07.02-052 | Анализ заявок на ОВП |
| 160.2 | C.ПП-07.02-053 | Рассмотрение заявок на ОВП и принятие решения о включении в инвестиционную программу |
| 30.3 | C.ПП-07.02-054 | Проверка документов |
| 12 | C.ПП-07.02-046 | Рассмотрение и согласование инициативы на техкомитете |
| 13 | C.ПП-07.02-047 | Выбор способа реализации проекта |
| 18 | C.ПП-07.02-048 | Принятие решения о включении в программу воздействий на ПА |

Разделение полномочий

В данном разделе описаны:

- Матрица конфликтов на уровне бизнес-функций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения бизнес-функций для рассматриваемых бизнес-процессов, включая кросс-функциональные. Данная матрица разработана с учетом описания ключевых задач рассматриваемых бизнес-процессов из состава Концептуального Дизайна (Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций).

- Матрица конфликтов на уровне групп транзакций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения групп транзакций для описанных в Концептуальном дизайне бизнес-процессов, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Основой для разработки данной матрицы является перечень используемых транзакций, а также актуализированный список рисков конфликтов полномочий (Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций).

- Матрица конфликтов на уровне ролей. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения ролей в бизнес-процессах, описанных в Концептуальном дизайне, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Данная матрица разработана на основе реестра ролей и полномочий, описанного в Концептуальном дизайне и матрицы конфликтов на уровне групп транзакций (Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах).

Детальное описание рисков пересечения полномочий приведено в Приложении №КП1. Матрица конфликтов полномочий.

В рамках проектирования процессов и Концептуального Дизайна выявлены и проанализированы конфликты полномочий с использованием разработанного инструментария, в том числе матриц конфликтов на уровне групп полномочий и на уровне ролей в бизнес-процессах.

Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций

Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций

Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах

  - Интеграционные точки со смежными процессами

В данном разделе описаны интеграционные точки входящих и выходящих процессов только с системными функциями

Таблица 12.Точки межпроцессной интеграции

| Код БП получателя | Название БП получателя | Шаг БП получателя | Описание интеграционной точки | Код БП отправителя | Название БП отправителя | Шаг БП отправителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 190.2 | Заявка на закупку МТР | ПП-10.03.03-ERP | Долгосрочное планирование обеспечения | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 10.1 | Единый календарный план производства | УП-03.02 | Долгосрочное динамическое проектирование | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 10.1 | Дефектная ведомость Акт списания оборудования Технический объект с присвоенным техническим состоянием Акт осмотра технического состояния Справка о балансовой стоимости оборудования Оценка срока эксплуатации | ПП-07.04.04-ERP | Анализ технического состояния производственных активов | 60 |
| ПП-07.01.02.05-ERP | Ведение НСИ ТОиР | 20 | Заявка на ОВП | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 190.2, 140.1, 130.1 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы |  | Обращение НСИ | ПП-07.01.02.05-ERP | Ведение НСИ ТОиР | 350, 340 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 60 | Производственная программа года | УП-03.03.01.02-ERP | Годовое планирование производственной программы | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 10.1 | Потребность в закупке оборудования Расчет-обоснование стоимости восстановления | ПП-07.05.03-ERP | Формирование и потребление обменного фонда | 10 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 | Мероприятие | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 160.1, 18 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 200.1, 19 | Сетевой график Проект ППА Мероприятие | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 70, 160 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 50 | Мероприятие | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 160.1, 18 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 80.1, 200.1, 15, 19 | Сетевой график Проект ППА Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год Мероприятие | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 60 | Стратегия Компании | УП-01.04 | Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 15 | Проверенные тарифы | УП-04.02.04-ERP | Загрузка плановых данных контроллинга | - |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 60 | Новые технологии/лучшие практики Потребность в закупке оборудования | ПП-07.07 | Обеспечение эффективности системы управления производственными активами | - |
| ПП-10.03.01-ERP | Ведение плановых цен | ПП-10.03.01.01.090, ПП-10.03.01.01.005 | Потребность в услугах и МТР | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 102, 15, 30.3 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 60.3, 17, 50.3, 50.4, 120.1, 140.2 | Проект технического задания Плановые цены Плановая цена | ПП-10.03.01-ERP | Ведение плановых цен | ПП-10.03.01.01.100 |
| УП-03.03.05.01-ERP | Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства | 10 | Заявка на ОВП | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 190.2, 160.2, 130.1 |
| УП-02.03 | Управление инвестиционной программой | - |  | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 180.2 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 80.1, 10.4, 10.3, 210.1, 70.2, 80.4, 100.2, 220.2 | Мероприятие Заявка на ОВП | УП-02.03 | Управление инвестиционной программой | - |
| ПП-12.07.01-ERP | Управление данными НСИ | - |  | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 80.1, 10.3, 70.2 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 90.1, 20.4, 20.3, 80.2 | Запись объекта НСИ | ПП-12.07.01-ERP | Управление данными НСИ | - |
| ОП-03.02 | Процессы управления проектами | - |  | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 20.1, 130.1 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30 | Мероприятие | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 160.1 |
| ОП-03.02.19 | Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP) | - |  | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 200.2, 170.1, 19 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 10.1 | Стратегический план УПА Стандарт УПА | УП-01.01 | Управление методологией в области стратегического управления | - |
| ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 20 | Мероприятие | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 160.1 |
| ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 10.1, 60 | Сообщение ТОРО | ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 16 |
| ПП-07.02.03.04-ERP | Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы | 10.1, 60 | Новые технологии/лучшие практики Потребность в закупке оборудования Балансировочный расчет | УП-06.03 | Технологический анализ производства | - |

  - Основные данные

Основные данные, используемые в процессах планирования и реализации проектов описаны в КД ERP.13.9.2.48 Планирование и реализация проектов Капитального строительства и инвестиций п.5.6., КД ERP.13.9.2.7_PM Управление основными данными ТОиР и ERP.13.9.2.8_PP_КД Ведение основных по направлению Производство.

  - Транзакционные данные

Таблица 13. Ведение сетевого графика (АРМ Планировщика ОВП)

| Поле документа | Содержание поля документа | Обязательность (Да/Нет) | Заполняется вручную/автоматически | Доступность редактирования (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экран заголовка сетевого графика |  |  |  |  |
| Код операции сетевого графика (PS_16) | Указывается код сетевого графика. Код сетевого графика – внутренний номер SAP, в диапазоне 4000000000 – 4999999999, присваивается автоматически системой по порядку. | Да | Автоматически | Нет |
| Краткое наименование | Указывается краткое наименование заголовка сетевого графика | Да | Вручную | Да |
| Системный статус | Устанавливается системный статус: Деблокировано, Блокировано, Технически закрыто, Закрыто, Метка удаления. Описание статусной схемы приведено в разделе 5.10.1 Структура проекта (таблица 50) данного КД. | Да | Автоматически | Нет |
| Пользовательский статус | Устанавливается пользовательский статус | Нет | Вручную | Нет |
| Базисная дата начала | Указывается базисная дата начала | Да | Вручную | Да |
| Базисная дата конца | Указывается базисная дата конца | Да | Вручную | Да |
| Индикатор автоматическое планирование | Если индикатор установлен, то планирование затрат выполняется автоматически при сохранении сетевого графика | Нет | Автоматически из настроек | Да |
| Определение проекта (см. «ERP.13.9.2.12_PS_КД Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции», PS_22) | Указывается определение проекта | Да | Присваивается автоматически, согласно определению проекта | Да |
| СПП-элемент | Указывается вышестоящий СПП-элемент, к которому данный заголовок сетевого графика присвоен | Да | Присваивается автоматически (по заданному алгоритму) или вручную | Да |
| КЕ (см. «ERP.13.9.2..1_ARC_КД_Орг_структура», CO_09) | Указывается контроллинговая единица для всего проекта | Да | Присваивается автоматически, согласно определению проекта | Нет |
| БЕ (FI_02) | Указывается балансовая единица для вышестоящего СПП-элемента | Да | Присваивается автоматически, согласно вышестоящему СПП-элементы | Нет |
| Валюта | Указывается валюта для всего проекта | Да | Присваивается автоматически, согласно определению проекта | Нет |
| Завод (MM_08) | Указывается завод | Да | Вручную | Нет |
| Профиль сетевого графика | Поле для указания профиля сетевого графика, который определяет характер фактического использования СГ, а также содержит в себе значения по умолчанию и параметры для работы с сетевым графиком, например, управляющие ключи для различных операций, какой производственный календарь используется для планирования сроков, какие параметры настройки применяются для графики и т.п. | Да | Вручную при создании сетевого графика | Нет |
| Вид сетевого графика | Поле для указания вида сетевого графика, которое служит для определения пакета настроек СГ, таких как: - Присвоения диапазона номеров и интервалы; - Статусная схема для управления статусами. | Да | Вручную при создании сетевого графика | Нет |
| Плановик сетевого графика (см. «ERP.13.9.2..12_PS_КД Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции», PS_18) | Определяет параметры настройки для СГ, зависящие от функциональной службы (в SAP используется одна запись 100) | Да | Вручную | Да |
| Подробный текст | Текстовое поле для подробного описания сетевого графика и его характеристик | Нет | Вручную | Да |
| Экран операций сетевого графика |  |  |  |  |
| Код сетевого графика | Копируется из заголовка сетевого графика. Код сетевого графика – внутренний номер SAP, в диапазоне 4000000000 – 4999999999, присваивается автоматически системой по порядку. | Да | Автоматически | Нет |
| Номер операции | Номер операции сетевого графика | Да | Автоматически | Да |
| Краткое наименование | Наименование операции сетевого графика | Да | Вручную | Да |
| Управляющий ключ (см. «ERP.13.9.2.12_PS_КД Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции», PS_31) | Поле для указания ключа операции сетевого графика, который определяет возможность планирования потребностей для операции | Да | Вручную | Да |
| Системный статус | Для ведения системных статусов операций и отображения активного статуса. Активный статус определяет, какие бизнес-операции можно выполнять с элементами проекта. Пользовательских статусов на операциях СГ не предусмотрено. Описание системных статусов приведено в разделе 5.10.1 Структура проекта (таблицы 50) данного КД. | Да | Вручную | Да |
| СПП-элемент | Указывается вышестоящий СПП-элемент, к которому данный заголовок сетевого графика присвоен | Да | Присваивается автоматически (по заранее заданному алгоритмы) ил вручную | Да |
| Рабочее место (см. «ERP.13..9.2.7_PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР», PM_39) | Указывается код рабочего места | Да, в случае, если операция выполняется собственными силами | Вручную | Да |
| Валюта | Используется значение заголовка сетевого графика | Да | Присваивается автоматически | Нет |
| БЕ | Используется значение заголовка сетевого графика | Да | Присваивается автоматически | Нет |
| Завод | Используется значение заголовка сетевого графика | Да | Присваивается автоматически | Да |
| Подробный текст | Текстовое поле для подробного описания сетевого графика и его характеристик | Нет | Вручную | Да |
| Экран компонента материала |  |  |  |  |
| Код Материала (CROSS_9) | Указывается код материала. Позиции компонентов в рамках операции кодируются автоматически последовательно, с инкрементом 10. | Да | Вручную | Да, до деблокирования |
| Краткий текст материала | Название текста материала копируется из основной записи справочника НСИ и недоступно для изменения | Да | Автоматически, после выбора номера материала | Нет |
| Тип позиции | Определяет складируемый или нескладируемый ли материал запланирован. Тип позиции имеет два значения: складируемая позиция, нескладируемая позиция. | Да |  |  |
| Количество потребности | Указывается количество материала требуемое для выбранной операции | Да | Вручную | Да |
| ЕИ потребности | Указывается единица измерения количества потребности | Да | Вручную | Да |
| Дата потребности | Блок полей, влияющих на определение даты потребности, а также дата потребности в материале | Да | Вручную | Да |
| Вид заготовки | Определяет формировать ли только резервирования материала (в случае безадресной закупки через процедуру планирования потребности в материалах) или формировать резервирование материала и заявку на его закупку, а также объект контировки проекта (операцию сетевого графика или СПП-элемент) | Да |  | Нет |
| Завод | Указывается завод | Да | Присваивается автоматически | Да |
| Группа материала (CROSS_23) | Автоматически группируется из справочника | Да, для обезличенного оборудования | Автоматически | Нет |
| Группа закупок (MM_5) | Заполняется автоматически из Основной записи материала для завода | Да, для обезличенного оборудования | Автоматически | Да |
| Поставщик (0000000017) | Указывается поставщик | Нет | Вручную/Автоматически (при наличии единого поставщика из инфозаписи) | Да |
| Шифр спецификации | Указывается шифр спецификации (поле для отчетов) | Да | Автоматически, при помощи разработки (PS10 в реестре разработок) |  |
| Марки РД (см. «ERP.13.9.2.12_PS_КД Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции», PS_12) | Указывается марка рабочей документации (поле для отчетов) | Да | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Дисциплина (см. «ERP.13.9.212_PS_КД Управление основными данными по направлению Капитальное строительство и инвестиции», PS_34) | Указывается дисциплина | Да | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Код заявки/заготовки ОДЦИ | Указывается код заявки на оборудование длительного цикла изготовления | Да | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Индикатор Утверждено для закупки | Индикатор утверждения для закупки для уточненной потребности в ОДЦИ (т.е. заявка на закупку для уточенной потребности создается автоматически и немедленно, но закупка начинается после установки данного индикатора) | Нет | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Индикатор Срочной потребности | Устанавливается автоматически при несовпадении срока потребности и срока LT | Нет | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Дата передачи в монтаж | Указывается дата передачи в монтаж | Да | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Ссылка на операцию монтажа | Указывается ссылка на операцию монтажа | Да | Автоматически, при помощи разработки |  |
| Цена | Указывается цена | Да | Автоматически, при помощи разработки (PS10 из реестра разработок) |  |
| Индикатор конечная поставка | Индикатор конечной поставки устанавливается, если указанный остаток потребности не будет использоваться. При установки данного индикатора потребность будет нерелевантна для МТО | Нет | Вручную | Да, для конкретного компонента материала |
| Подробный текст | Текстовое поле для подробного описания компонента материала и его характеристик | Нет | Вручную | Да |

  - Отчетность и выходные формы

Разрабатываемых отчетных и выходных форм для данного процесса нет.

  - Перечень доработок, Разработок и интеграция (интерфейсы)

Необходимые доработки описаны в КД ERP.13.9.2.48 Планирование и реализация проектов Капитального строительства и инвестиций, КД ERP.13.9.2.51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР, ERP.13.6.2_INT_Соглашение об интеграции_АСКИ.

Таблица 14. Разработки

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PS204. Разработка интерфейса ведения и обработки заявок ОВП - Интерфейс ручного создания\изменения заявки на ОВП (без excel загрузки). - Функция прикладывать вложения из интерфейса. - Функция массового согласования\отклонения заявок. - После утверждения функция создания СПП и включения в проект. - Функция создания ЕО и производственного ресурса. | Интерфейс | PS204 | Ссылка |

  - Особенности технической реализации

Пользовательская статусная схема

- Для реализации сетевых графиков ОВП используются пользовательские статусные схемы. Данная схема применяется на следующих объектах:

- Заголовка сетевого графика;

- Операции сетевого графика.

Статусная схема состоит из статусов, каждый из которых имеет свой порядковый номер и ключ полномочий, что означает наличие всегда только одного статуса на объекте структуры. Пользовательские статусы используются для отражения состояния проекта в определенный момент времени и для контроля организационно-экономических операций.

Таблица 15.Статусная схема PS_NET31- Статусная схема ПА ОВИЗ

| № | Обозначение статуса | Наименование статуса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНИЦ | Инициатива | Начальный статус проекта определяющий, что сформирована инициатива на реализацию мероприятия. Статус устанавливается на уровне операции сетевого графика. |
|  | СГТЗ | Согласованное ТЗ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. При установке статуса система должна проверять наличие приложенных документов DMS (техническое задание, опросный лист). |
|  | ПМДБ | Подг-ка док-ов для оценки бюд | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | ТКБЕ | Согласовано ТК БЕ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано на Техническом комитете УО |
|  | СПКИ | Согласовано ОПиКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика |
|  | ИКБЕ | Согласовано ИК БЕ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано на Инвестиционной комиссии УО |
|  | СГКБ | Согласовано Ком. блоком | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Ком. блоком |
|  | УТВР | Утверждено | Утверждено на ИК УК |
|  | ЗМНИ | Замена | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП реализуется как закупка взамен изношенного оборудования |
|  | ТКОР | Требует корректировки | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | ОТКЛ | Отклонено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | АРХВ | В архив | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Заявку на ОВП занесена в архив. Все действия с заявкой блокируются |
|  | АСКИ | Заявка согласована в АСКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП утверждено в АСКИ |
|  | ИНВС | Реализация как инвест. проект | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП реализуется как инвестиционный проект. |
|  | УБТК | Годовой бюджет согласовано ТК БЕ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае согласования бюджета на Техническом комитете УО |
|  | ОПРЖ | Опереж закуп | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае опережающего закупа |
|  | РСЦН | Расценено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае утверждения плановых цен |

Таблица 16.Статусная схема PS_NET32- Статусная схема ПА ОВСС

| № | Обозначение статуса | Наименование статуса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНИЦ | Инициатива | Начальный статус проекта определяющий, что сформирована инициатива на реализацию мероприятия. Статус устанавливается на уровне операции сетевого графика. |
|  | СПТО | Согласовано ПТО | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика |
|  | СГТЗ | Согласованное ТЗ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. При установке статуса система должна проверять наличие приложенных документов DMS (техническое задание, опросный лист). |
|  | СПКИ | Согласовано ОПиКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика |
|  | ИКБЕ | Согласовано ИК БЕ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано на Инвестиционной комиссии УО |
|  | СГКБ | Согласовано Ком. блоком | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Ком. блоком |
|  | УТВР | Утверждено | Утверждено на ТК УК |
|  | ТКОР | Требует корректировки | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | ОТКЛ | Отклонено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | АРХВ | В архив | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Заявку на ОВП занесена в архив. Все действия с заявкой блокируются |
|  | АСКИ | Заявка согласована в АСКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП утверждено в АСКИ |
|  | ОПРЖ | Опереж закуп | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае опережающего закупа |
|  | РСЦН | Расценено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае утверждения плановых цен |

Таблица 17.Статусная схема PS_NET41- Статусная схема НеПА ОВИЗ/ОВСС

| № | Обозначение статуса | Наименование статуса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНИЦ | Инициатива | Начальный статус проекта определяющий, что сформирована инициатива на реализацию мероприятия. Статус устанавливается на уровне операции сетевого графика. |
|  | СРФН | Согласовано Руководителем функ. направления | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Руководителем функ. Направления. |
|  | СГТЗ | Согласовано ТЗ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. При установке статуса система должна проверять наличие приложенных документов DMS (техническое задание, опросный лист). |
|  | СПКИ | Согласовано ОПиКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика |
|  | ИКБЕ | Согласовано ИК БЕ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано на Инвестиционной комиссии УО. |
|  | СГКБ | Согласовано Ком. блоком | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Ком. блоком |
|  | УТВР | Утверждено | Утверждено на ИК УК |
|  | ТКОР | Требует корректировки | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | ОТКЛ | Отклонено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | АРХВ | В архив | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Заявку на ОВП занесена в архив. Все действия с заявкой блокируются |
|  | АСКИ | Заявка согласована в АСКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП утверждено в АСКИ |
|  | ОПРЖ | Опереж закуп | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае опережающего закупа |
|  | РСЦН | Расценено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае утверждения плановых цен |

Таблица 18.Статусная схема PS_NET42- Статусная схема Оборудование ИЦ

| № | Обозначение статуса | Наименование статуса | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНИЦ | Инициатива | Начальный статус проекта определяющий, что сформирована инициатива на реализацию мероприятия. Статус устанавливается на уровне операции сетевого графика. |
|  | СДИЦ | Согласовано Сотрудником управления бюджетами ТОиР | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Директором ИЦ |
|  | СГТЗ | Согласовано ТЗ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. При установке статуса система должна проверять наличие приложенных документов DMS (техническое задание, опросный лист). |
|  | СГКБ | Согласовано Ком. блоком | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, согласовано Ком. блоком |
|  | УТВР | Утверждено | Утверждено на ТК УК |
|  | ТКОР | Требует корректировки | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | ОТКЛ | Отклонено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. |
|  | АРХВ | В архив | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Заявку на ОВП занесена в архив. Все действия с заявкой блокируются |
|  | АСКИ | Заявка согласована в АСКИ | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика. Мероприятие ОВП утверждено в АСКИ |
|  | ОПРЖ | Опереж закуп | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае опережающего закупа |
|  | РСЦН | Расценено | Статус устанавливается на уровне заголовка сетевого графика, в случае утверждения плановых цен |

- Для реализации сетевых графиков компонентного учета используется пользовательские статусные схемы заголовка сетевого графика вида P030 - Об.вне смет строек(ОВСС/ОВИЗ) вне КС. Более подробно о статусной схеме данного вида сетевых графиков описано в КД ERP.13.9.2.48_PS_Планирование и реализация проектов КСиИ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Требования по Информационной Безопасности к системам и реализуемым в них бизнес-процессам, включая процессы, описанные в данном Концептуальном дизайне, отражены в разработанном на данном проекте документе «Проектное решение по обеспечению информационной безопасности в системах SAP».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

  - Ключевые процессные изменения и области улучшений

Таблица 19. Ключевые процессные изменения

| № п/п | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Область улучшения | Код и название процессного изменения | Описание изменения | Вид изменения | Показатели улучшений | Подход к расчету (бизнес терминами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Нормирование ТОиР всего оборудования. Реализация аналитической отчетности с учетом требований РиК. | PM.PC.4.1 Реализация контрольных процедур в ERP | В рамках Программы трансформации на базе ERP контрольные процедуры распределены по процессу в соответствии с ролями и полномочиями, что позволяет оперативно предотвращать возможную реализацию рисков автоматизированными средствами SAP и повысить качество управления процессами | Новые функции | 1.Количество контрольных процедур 2.Доля автоматизированных контрольных процедур | 1.Общее количество контрольных процедур 2.Количество автоматизированных контрольных процедур к общему количеству контрольных процедур в % |

  - Организационные аспекты

Таблица 20. Ключевые орг. изменения*

| № п/п | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Код и название организационного изменения | Область организационного влияния | Описание орг. изменения / целевое состояние | Влияние на запуск системы в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ПП-07 Управление производственными активами |  | PM.ORG.04 Актуализация перечня НМД Компании | Нормативно-методологическая документация | Перечень документов для актуализации на последующих этапах зафиксирован в проектном документе: ERP.3.16_ОСМ_Перечень процессных и организационных изменений с оценкой влияния | ОИ должно быть реализовано до начала определённого этапа Программы |

* не включая перечень НМД

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Таблица 21. Открытые вопросы

| № из реестра | Наименование ОВ | Краткое описание ОВ | Ответственный за решение | Крайний срок решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение № 1. Модели бизнес-процессов

  - Приложение № 2. Реестр бизнес-требований

  - Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов

  - Приложение № 4. РП1-6 Роли и полномочия

  - Приложение № 5. РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур

  - Приложение № 6. КП1. Матрица конфликтов полномочий

  - Приложение № 7. Информационная сводка по процессу